2017造价工程师《造价管理》基础测试题

单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1 产品整体功能的数量标准确定后，可依据(　　)原则，由上而下逐级推算、测定各级手段功能的数量标准。

A.手段功能必须满足目的功能要求的

B.局部功能服从整体功能要求的

C.上级功能必须满足下级功能要求的

D.左边功能必须满足右边功能要求的

参考答案：A

参考解析：

正确答案是A。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第三节内容，应选A项。

【解析】产品整体功能的数量标准确定后，可依据手段功能必须满足目的功能要求的原则，由上而下逐级推算、测定各级手段功能的数量标准。

2 下列关于名义利率和有效利率的说法中，不正确的有(　)。

A.名义利率是计息周期利率与一个利率周期内计息周期数的乘积

B.有效利率是指资金在计息中所发生的实际利率

C.通常所说的利率周期利率都是名义利率

D.当名义利率一定时.有效利率随计息周期增长而增大

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第一节内容，应选D项。

【解析】当名义利率一定时，有效利率随计息周期增长而减小，随计息周期减短而增大。

3 项目公司资本结构决策的依据是(　　)。

A.个别资金成本

B.边际资金成本

C.综合资金成本

D.平均资金成本

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第五章第一节内容，应选C项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

4 在做投资偏差分析时，对偏差产生的原因进行分析，其中设计标准变更属于(　　)。

A.施工原因

B.设计原因

C.客观原因

D.建设单位原因

参考答案：B

参考解析：

正确答案是B。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第四节内容，应选B项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

5 脚手架工程是一项危险性工程，下列关于脚手架工程的说法，不正确的是(　)。

A.施工单位应在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果、

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第二章第二节内容，应选C项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

6 根据《建筑法》的规定，下列有关建筑安全生产管理的说法中，错误的是(　)。

A.建筑安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针

B.对专业性较强的工程项目.施工企业应当编制专项安全施工组织设计

C.实行施工总承包的，施工现场安全由总承包单位负责，分包单位向总承包单位负责

D.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，施工单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《基础理论教材》第二章第二节内容，应选D项。

【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案，或者建设单位应当在施工前委托具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。没有设计方案的，不得施工。

7 由私营企业进行项目的建设与运营，从政府方或接受服务方收取费用以回收成本的方式是(　　)。

A.PPP方式

B.ABS方式

C.TOT方式

D.PFI方式

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第五章第二节内容，应选D项。

【解析】由私营企业进行项目的建设与运营，从政府方或接受服务方收取费用以回收成本的方式是PFI方式。PFI方式在英国被认为是政府获得高质量、高效率的公共设施的重要工具。

8 在控制工程项目目标的措施中，无论是对工程造价控制，还是对工程质量、进度控制，都离不开(　)。

A.组织措施

B.技术措施

C.管理措施

D.经济措施

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第三章第三节内容，应选D项。

【解析】无论是对工程造价控制，还是对工程质量、进度控制，都离不开经济措施。

9 根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价(　　)人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。

A.2000万元

B.3000万元

C.4000万元

D.5000万元

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第一章第四节内容，应选D项。

【解析】乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务。

10 在网络计划的资源优化中，其优化的前提条件不包括(　)。

A.优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系

B.优化过程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间

C.为保持连续性，严禁中断工作

D.网络计划中各项工作的资源强度是合理的、为常数

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第三章第五节内容，应选C项。

【解析】在网络计划的资源优化中，其优化的前提条件是：

(1)为保持连续性，除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作。

(2)优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系，不改变网络计划中各项工作的持续时间。

(3)网络计划中各项工作的资源强度是合理的、为常数。

11 下列建设工程项目目标控制方法中。有助于资源优化配置的方法是(　　)。

A.S曲线法

B.香蕉曲线法

C.网络计划法

D.排列图法

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第三章第三节内容，应选C项。

【解析】网络计划法有助于资源的优化配置、也有助于工程成本控制，它主要应用于工程进度控制。

12 工程项目风险监控的内容不包括(　)。

A.评估风险控制措施产生的效果

B.及时发现和度量新的风险因素

C.跟踪风险转移的变化程度

D.提供启动风险应急计划的时机和依据

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第三章第六节内容，应选C项。

【解析】工程项目风险监控的内容包括：

(1)评估风险控制措施产生的效果。

(2)及时发现和度量新的风险因素。

(3)提供启动风险应急计划的时机和依据。

(4)跟踪、评估风险的变化程度。

(5)监控潜在风险的发展、监测项目风险发生的征兆。

13 依据我国现行规定.注册造价工程师在每一注册有效期内的继续教育必修课为(　　)学时，选修课为(　　)学时。

A.30;30

B.60;30

C.30;60

D.60;60

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第一章第三节内容，应选D项。

【解析】每一注册有效期内的继续教育必修课为60学时，选修课为60学时。注册造价工程师的继续教育是由中国建设工程造价管理协会负责组织。

14 根据《价格法》的规定，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务不包括(　)。

A.自然垄断经营的商品

B.国家级贫困地区的各类农用商品

C.资源稀缺的少数商品

D.与人民生活关系重大的极少数商品

参考答案：B

参考解析：

正确答案是B。解答如下：

依据《造价管理教材》第二章第一节内容，应选B项。

15 在组织流水施工时，用于表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是(　)。

A.施工段

B.流水步距

C.流水强度

D.流水节拍

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第三章第四节内容，应选C项。

【解析】在组织流水施工时，用于表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是：流水强度、施工过程。

16 项目融资中BOT方式与TOT方式的比较，不正确的说法是(　　)。

A.TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资，BOT由投资者融资新建项目

B.TOT只涉及转让经营权.BOT则涉及所有权和经营权

C.TOT方式资产收益具有确定性。其信用保证结构复杂

D.TOT方式投资者承担风险小.BOT方式投资者承担风险大

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第五章第二节内容，应选C项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

17 根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对施工中出现的质量问题或竣工验收不合理的建设工程，应当负责(　)。

A.赔偿损失

B.保修

C.保护

D.返修

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第二章第二节内容，应选D项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

18 运用挣值分析法，通过比较已完工程预算成本(BCWP)与已完工程实际成本(ACWP)之间的差值，可以分析(　　)。

A.由于实际价格的变化而引起的累计成本偏差

B.由于实际价格的变化和进度偏差而引起的累计成本偏差

C.由于进度偏差而引起的累计成本偏差

D.由于实际价格的变化和进度偏差而引起的累计成本一进度偏差

参考答案：A

参考解析：

正确答案是A。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第四节内容，应选A项。

【解析】在挣值分析法中，通过比较已完工程预算成本(BCWP)与已完工程实际成本(ACWP)之间的差值，可以分析由于实际价格的变化而引起的累计成本偏差。

19 我国政策性银行包括(　　)。

A.国家开发银行

B.中国进出口银行

C.中国建设银行

D.中国工商银行

参考答案：B

参考解析：

正确答案是B。解答如下：

依据《造价管理教材》第五章第一节内容，应选B项。

【解析】我国政策性银行包括：中国进出口银行、中国农业发展银行。

20 投资项目确定其基准收益率的基础是(　　)。

A.资金成本和投资风险

B.投资风险和通货膨胀

C.资金成本和机会成本

D.机会成本和通货膨胀

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第二节内容，应选C项。

【解析】投资项目确定其基准收益率的基础是资金成本和机会成本。

21 某网络计划关键线路的实际进度比计划进度拖后应采取调整措施。下列措施中不能满足计划工期要求的是(　　)。

A.将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业

B.对某些工作分段组织流水作业

C.改变某些工作的逻辑关系

D.只缩短关键线路上的工作的持续时间

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第三章第五节内容，应选D项。

【解析】要满足计划工期要求的调整措施有：缩短关键线路上的工作的持续时间和超过计划工期的非关键线路上的工作。

22 在施工项目成本分析的基本方法中，比率法包括(　　)。

A.相关比率法、差额比率法、因素比率法

B.相关比率法、差额比率法、动态比率法

C.相关比率法、因素比率法、动态比率法

D.相关比率法、构成比率法、动态比率法

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第四节内容，应选D项。

【解析】在施工项目成本分析的基本方法中，比率法包括相关比率法、构成比率法、动态比率法。此外，成本分析的基本方法包括：比较法(也称为指标对比分析法)、因素分析法(也称为连环置换法)、差额计算法、比率法。

23 相邻两项工作之间的时间间隔是指(　)。

A.其紧后工作的最早开始时间与本工作最早完成时问的差值

B.其紧后工作的最迟开始时间与本工作最早完成时间的差值

C.其紧后工作的最早完成时间与本工作最迟完成时间的差值

D.其紧后工作的最迟完成时间与本工作最迟完成时间的差值

参考答案：A

参考解析：

正确答案是A。解答如下：

依据《造价管理教材》第三章第五节内容，应选A项。

【解析】相邻两项工作之间的时间间隔是指其紧后工作的最早开始时问与本工作最早完成时间的差值。

24 依据《合同法》规定，有关合同履行的规则，正确的是(　)。

A.当事人就质量约定不明确的。首先应按照合同有关条款或者交易习惯确定

B.执行政府指导价的，逾期交付标的物，遇价格上涨时，按新价格执行

C.代为履行变更了合同的权利义务主体

D.债务人提前履行或部分履行债务给债权人增加的费用.由债务人承担

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第二章第一节内容，应选D项。

【解析】合同履行的特殊规则，应注意的是：

(1)当事人就质量约定不明确的，首先可以协议补充，其次按照合同有关条款或者交易习惯确定，仍不能确定的，按照国家标准、行业标准履行。无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)执行政府指导价的，逾期交付标的物，遇价格上涨时，按原价格执行。

(3)代为履行未变更合同的权利义务主体。

26 根据《建设项目总承包合同(示范文本)》，发包人应在收到承包人提交的最终竣工结算报告及资料后的(　　)日内进行审查并提出修改意见。

A.21

B.28

C.30

D.35

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第三节内容，应选C项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

27 根据(　　)，可以分析判断不同销售水平下适用的资本结构。

A.融资的每股收益

B.负债融资的每股收益

C.每股收益无差别点

D.权利融资的每股收益

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第五章第一节内容，应选C项。

【解析】资本结构与风险，应注意的是：

根据每股收益无差别点.可以分析判断不同销售水平下适用的资本结构。

28 我国的固定资产投资种类不包括(　)。

A.基本建设投资

B.房地产开发投资

C.更新改造投资

D.扩建增容投资

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第一章第一节内容，应选D项。

【解析】我国的固定资产投资种类包括：基本建设投资，房地产开发投资，更新改造投资，其他固定资产投资。

29 修理费是为了保持固定资产的正常运转和使用，充分发挥使用效能，对其进行必要修理所发生的费用。在生产运营的各年中，修理费率的取值，一般采用(　　)。

A.固定值

B.变动值

C.不定值

D.固定资产原值

参考答案：A

参考解析：

正确答案是A。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第一节内容，应选A项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

30 因暴雨引发山体滑坡、公路交通紧急抢修的项目宜采用(　　)。

A.总价合同

B.固定单价合同

C.可调单价合同

D.成本加酬金合同

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第三节内容，应选D项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

31 下列关于优先股的说法，不正确的是(　　)。

A.股息固定

B.优先股股东没有公司的控制权

C.优先股融资成本较低

D.可产生财务杠杆的效应

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第五章第一节内容，应选C项。

32 进行寿命周期成本分析时，在系统效率和寿命周期成本之间进行权衡时，可采取的有效手段是(　　)。

A.通过增加设置费以节省系统运行所需的动力费用

B.通过增加维持费以提高产品的使用性能

C.通过增加设置费以提高产品的精度

D.通过增加维持费以提高材料周转速度

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第四节内容，应选C项。

【解析】区分设置费和维持费。进行寿命周期成本分析时，在系统效率和寿命周期成本之间进行权衡时.可采取的有效手段：

(1)通过增加设置费以增强系统的能力。

(2)通过增加设置费以提高产品的精度，从而有可能提高产品的售价。

(3)通过增加设置费以提高产品的使用性能。

(4)通过增加设置费以提高材料周转速度，使生产成本降低。

33 根据《标准施工招标文件》，某工程项目发包人提供的材料不符合要求时，说法错误的是(　　)。

A.监理人有权拒绝

B.承包人可要求更换

C.由此增加的费用由发包人承担

D.工期延误由发包人承担

参考答案：A

参考解析：

正确答案是A。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第三节内容，应选A项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

34 下列工程项目管理组织机构形式中，下级执行者接受多方指令，容易造成矛盾的是(　)。

A.矩阵制和职能制

B.职能制和直线制

C.直线制和直线职能制

D.直线职能制和矩阵制

参考答案：A

参考解析：

正确答案是A。解答如下：

依据《造价管理教材》第三章第二节内容，应选A项。

【解析】工程项目管理组织机构形式，应注意的是：

(1)下级执行者接受多方指令的组织形式是矩阵制和职能制。

(2)下级执行者接受单一指令的组织形式是直线制和直线职能制。

35 在价值工程活动中，无论是概略评价还是详细评价，一般可先做(　　)。

A.经济评价

B.技术评价

C.社会评价

D.风险评价

参考答案：B

参考解析：

正确答案是B。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第三节内容，应选B项。

【解析】在价值工程活动中，无论是概评价还是详细评价，一般可先做技术评价，再分别进行经济评价和社会评价。最后进行综合评价。

36 在下列(　　)建设工程中，设计单位应当在设计中提供保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

①采用新结构的

②采用新材料、新工艺的

③国家重点的

④专业性较强的

⑤特殊结构的

A.①②

B.①②③

C.①②⑤

D.①②③④⑤

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第二章第二节内容，应选C项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

37 工程项目策划应对项目的建设期间进行(　　)策划。

A.项目系统构思

B.项目管理

C.项目组织

D.项目融资

参考答案：B

参考解析：

正确答案是B。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第一节内容，应选B项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

38 某工程网络计划图中，D工作的紧后工作为E、F和G，其持续时间分别为6天、3天、2天、4天，D工作最早开始在第10天，E、F和G工作均最迟必须在第22天完成，则G工作的总时差为(　　)。

A.0天

B.1天

C.2天

D.3天

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第三章第五节内容，应选C项。

39 根据我国《合同法》，提供格式条款的一方应当遵循(　)原则确定当事人之间的权利义务关系。

A.公开的

B.公平的

C.公正的

D.诚实信用的

参考答案：B

参考解析：

正确答案是B。解答如下：

依据《造价管理教材》第二章第一节内容，应选B项。

【解析】对于格式条款提供者的义务，除了应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系外，还应采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。

40 .下列不是经济费用效益分析指标的是(　　)。

A.经济内部折现率

B.效益费用比

C.偿债备付率

D.经济净现值

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第一节内容。应选C项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容。注意掌握。

41 根据我国《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师允许他人以自己名义从事工程造价业务的，县级以上地方人民政府建设管理部门责令改正，没有违法所得的，处以(　　)的罚款。

A.1万元以下

B.5000元以下

C.1万元以上、3万元以下

D.2万元以上、5万元以下，

参考答案：A

参考解析：

正确答案是A。解答如下：

依据《造价管理教材》第二章第一节内容，应选A项。

【解析】注册造价工程师允许他人以自己名义从事工程造价业务的，县级以上地方人民政府建设管理部门责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款。有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。

42 下列方法中，既可用于确定功能重要陛系数，用可用于方案综合评价方法的是(　　)。

A.多比例评分法和强制评分法

B.逻辑评分法和比较价值评分法

C.环比评分法和强制评分法

D.直接评分法和矩阵评分法

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第三节内容，应选C项。

【解析】既可用于确定功能重要性系数，又可用于方案综合评价方法的是：环比评分法：强制评分法。

43 有关利率和利息的说法.正确的是(　)。

A.利息作为衡量资金时间价值的相对尺度

B.利息常被视为是资金的一种机会成本

C.社会平均利润率是利率的最低界限

D.资金升值往往会使利息无形中成为负值

参考答案：B

参考解析：

正确答案是B。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第一节内容，应选B项。

【解析】资金的时间价值，应注意的是：

(1)利息作为衡量资金时间价值的绝对尺度。

(2)社会平均利润率是利率的最高界限。

(3)资金贬值往往会使利息无形中成为负值。

44 某企业自有房产原值为1200万元，2009年6月1日用于联营投资。只收取固定收入，不承担联营风险，投资期为3年。该企业当年取得固定收入80万元，当地政府规定的扣除比例为20%，该企业当年应缴纳的房产税额为(　　)万元。

A.14.4

B.14.82

C.15.36

D.15.60

参考答案：A

参考解析：

正确答案是A。解答如下：

依据《造价管理教材》第五章第三节内容，应选A项。

【解析】2009年1月至5月应缴纳房产税额=1200×(1-20%)× 1.2%× 5/12=4.8(万元)

2009年6月至12月应缴纳房产税额=80×12%=9.6(万元)

2009年全年应缴纳房产税额=4.8+9.6=14.4(万元)

45 某产品有F1，F2，F3，F4四项功能，采用环比评分法得出相邻两项功能的重要性系数为：F1/F2=1.85，F2/F3=3.20，F3/F4=2.50。则功能F3的重要性系数是(　　)。

A.0.082

B.0.095

C.0.112

D.0.136

参考答案：B

参考解析：

正确答案是B。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第三节内容，应选B项。

46 在下列评价方法中。属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是(　　)。

A.净年值法和方案重复法

B.净现值法和增量投资回收期法

C.增量投资内部收益率法和年折算费用法

D.增量投资收益率法和最小公倍数法

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第二节内容，应选C项。

【解析】属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是：净年值法、净现值法、增量投资内部收益率法。在计算期不同的方案动态评价方法中，净现值法分为最小公倍数法(也称为方案重复法)、研究期法、无限计算期法。

47 某企业已实施技术方案年生产成本为120万元，销售费用、管理费用和财务费用合计为总成本费用的20%，固定资产折旧费为20万元，摊销费为8万元，则该技术方案年经营成本为(　　)。

A.92万元

B.116万元

C.124万元

D.144万元

参考答案：A

参考解析：

正确答案是A。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第一节内容，应选A项。

【解析】经营成本=120-20-8-0=92万元。

48 依据《合同法》的规定，合同权利义务的终止，影响合同中(　)的效力。

A.解决争议条款

B.结算条款

C.担保条款

D.清理条款

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第二章第一节内容，应选C项。

【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算条款、清理条款的效力，也不影响解决争议条款的效力。

50 下列提高产品价值的途径中，最为理想的、往往要借助科学技术的突破才能实现的是(　　)。

A.在产品成本不变的条件下.提高产品的功能

B.在保持产品功能不变的前提下，降低产品的寿命周期成本

C.在提高产品功能的条件下.降低产品的寿命周期成本

D.在产品功能有较大幅度提高的条件下，较少提高产品寿命周期成本

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第三节内容，应选C项。

【解析】最为理想的途径、往往要借助科学技术的突破才能实现的是：在提高产品功能的条件下，降低产品的寿命周期成本。

51 下列建筑工程一切险的费率中，按单独的年费率计取的是(　　)。

A.建筑工程、安装工程

B.第三者责任险

C.施工用机械、设备

D.场地清理费

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第五章第三节内容，应选C项。

【解析】应注意的是：

(1)施工用机械、设备及装置是按单独的年费率。

(2)建筑工程、安装工程、场地清理费、第三者责任险，按整个工期一次J胜费率。

(3)保证期则按整个保证期一次性费率。

52 投标报价时，可以报价低一些的是(　　)。

A.施工条件差且专业要求高的工程

B.支付条件好的工程

C.投标对手少的工程

D.工期要求急的工程

参考答案：B

参考解析：

正确答案是B。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第三节内容，应选B项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

53 已知A方案寿命期为4年，8方案寿命期为6年，则A、B方案按最小公倍数法计算时，其最小公倍数为(　　)年;当按研究期法计算时，其研究期为(　　)年。

A.4;4

B.6;6

C.12;4

D.12：6

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第二节内容，应选C项。

【解析】A、B方案按最小公倍数法计算时，其最小公倍数为12年;当按研究期法计算时。其研究期一般取年限最短方案的寿命期，故取4年。

54 施工单位在投标报价中拟采用不平衡报价策略，下列做法中正确的是(　　)。

A.总价不变的前提下.适当提高设备安装工程报价

B.对工程内容说明不清楚的分项工程适当提高单价

C.对将来工程量可能减少的分项工程适当降低单价

D.要求报综合单位分析表的工程，降低人工费

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第三节内容，应选C项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

55 根据我国现行规定，计算企业所得税时，不得扣除的支出是(　　)。

A.弥补以前年度亏损

B.纳税人支付给职工的计税工资

C.国债利息收入

D.企业所得税税款与税收滞纳金

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第五章第三节内容，应选D项。

【解析】计算企业所得税时，不得扣除的支出有：企业所得税税款，税收滞纳金，被没收财务的损失、罚金及罚款，向投资者支付的股利、红利等。

56 在矩阵制组织机构形式中，矩阵中的每一个成员都要受(　　)的领导。

A.项目总经理和项目经理

B.项目经理和指挥部门经理

C.指挥部门经理和职能部门经理

D.项目经理和职能部门经理

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第三章第二节内容，应选D项。

【解析】在矩阵制组织机构形式中，矩阵中的每一个成员都要受项目经理和职能部门经理的双重领导。矩阵制组织机构形式，其优点是：能根据工程任务的实际情况灵活地组建与之相适应的管理机构，具有较大的机动性和灵活性。

57 根据我国现行规定，土地增值税实行四级超率累进税率，对于增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为(　　)。

A.60%

B.50%

C.40%

D.30%

参考答案：A

参考解析：

正确答案是A。解答如下：

依据《造价管理教材》第五章第三节内容，应选A项。

58 根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，工程竣工款结清后(　　)月内.发包人应将承包人按约定提交的履约保函返还给承包人。

A.5

B.7

C.14

D.15

参考答案：A

参考解析：

正确答案是A。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第三节内容，应选A项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

59 根据《合同法》的规定，有关合同无效或被撤销后的表述，不正确的是(　　)。

A.合同无效或被撤销后，不影响合同独立存在的解决争议方法的条款的效力

B.合同无效或被撤销后，尚未履行的，不得履行

C.合同无效或被撤销后，履行中的合同应当中止履行

D.当事人依据合同无效或被撤销合同取得的财产应返还财产或折价补偿

参考答案：C

参考解析：

正确答案是C。解答如下：

依据《造价管理教材》第二章第一节内容，应选C项。

【解析】合同中止履行与合同终止履行是不同的概念。

60 下列项目中，可以不申请办理施工许可证的是(　)。

A.工程投资在50万元以下的建筑工程

B.工程投资在30万元以下和建筑面积在300m2以下的建筑工程

C.建筑面积在500m2以下的建筑工程

D.工程投资在30万元以下或建筑面积在300m2以下的建筑工程

参考答案：D

参考解析：

正确答案是D。解答如下：

依据《造价管理教材》第三章第一节内容，应选D项。

【解析】可以不申请办理施工许可证的建筑工程是：工程投资在30万元以下，或者建筑面积在300m2以下。

多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0、5分)

61 建设单位选择工程合同类型应综合考虑的因素是(　)。

A.项目复杂程度

B.建设单位施工管理能力

C.项目设计深度

D.施工工期紧迫程度

E.施工技术先进程度

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

正确答案是A、C、D、E。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第三节内容，应选A、C、D、E项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

62 根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列属于工程造价咨询企业业务范围的有(　)。

A.工程项目经济评价报告的审批

B.工程项目设计方案的比选

C.工程结算和竣工结算报告的审核

D.工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁

E.提供工程造价信息服务

参考答案：C,E

参考解析：

正确答案是C、E。解答如下：

依据《造价管理教材》第一章第四节内容，应选C、E项。

【解析】工程造价咨询企业业务的范围包括：

(1)工程项目经济评价报告的审核，但不是审批。

(2)配合工程项目设计方案的比选进行工程造价分析及控制。

(3)工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询，而仲裁是由仲裁机构作出。

(4)工程结算和竣工结算报告的审核，以及提供工程造价信息服务等。

63 工程设计阶段的造价管理的主要内容是(　)。

A.编制和审核投资估算

B.编制和审核工程量清单

C.编制和审核工程概算

D.编制和审核招标控制价

E.编制和审核施工图预算

参考答案：C,E

参考解析：

正确答案是C、E。解答如下：

依据《造价管理教材》第一章第二节内容，应选C、E。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

64 有关安装工程一切险费率的说法，正确的是(　)。

A.安装工程、业主或承包商在工地上的其他财产、场地清理费为一个总的费率，按整个工期一次性费率计取

B.施工用机械、设备按单独的费率，一次性费率计取

C.试车期按单独的年费率计取

D.保证期费率.按整个保证期一次性费率计取

E.第三者责任险费率。按整个工期一次性费率计取

参考答案：A,D,E

参考解析：

正确答案是A、D、E。解答如下：

依据《造价管理教材》第五章第三节内容，应选A、D、E项。

【解析】安装工程一切险，应注意的是：

(1)安装工程一切险中，试车期按单独的费率，一次性费率计取。

(2)施工用机械、设备按单独的年费率计取。

65 根据《招标投标法实施条例》，属于投标人相互串通投标的有(　)。

A.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

B.投标人之间约定中标人

C.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

D.不同投标人的投标文件异常一致

E.投标人之问约定部分投标人放弃投标

参考答案：B,C,E

参考解析：

正确答案是B、C、E。解答如下：

依据《造价管理教材》第二章第三节内容，应选B、C、E。

【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

66 在做费用偏差分析时，对偏差产生的原因进行分析.下列属于客观原因的是 (　)。

A.交通变化

B.自然因素

C.进度安排不当

D.材料涨价

E.结构变更

参考答案：A,B,D

参考解析：

正确答案是A、B、D。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第四节内容，应选A、B、D项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

67 依据我国《合同法》，下列情形中，应当承担缔约过失责任的是(　)。

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.故意提供虚假情况，给对方造成损失

C.故意隐瞒与签约有关的重要事实

D.恶意进行磋商，给对方造成损失

E.一方未尽到通知义务.增加对方缔约成本

参考答案：B,D,E

参考解析：

正确答案是B、D、E。解答如下：

依据《造价管理教材》第二章第一节内容，应选B、D、E项。

【解析】依据缔约过失责任的构成条件：一是有过错;二是有损害后果的发生;三是当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。因此，一方未尽到通知义务，增加对方缔约成本，应承担缔约过失责任;对于假借订立合同，恶意进行磋商;故意隐瞒与签约有关的重要事实，但未给对方造成损失，不承担缔约过失责任。

68 确定基准收益率的基础包括(　)。

A.资金成本

B.机会成本

C.资金限制

D.投资风险

E.通货膨胀

参考答案：A,B

参考解析：

正确答案是A、B。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第二节内容，应选A、B项。

【解析】确定基准收益率的基础包括资金成本、机会成本，而投资风险、通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。

69 运用定率估算方法编制成本计划，在确定子项目成本降低率时，可以采用(　)。

A.算术平均法

B.加权平均法

C.相关比率法

D.回归分析法

E.三点估算法

参考答案：B,E

参考解析：

正确答案是B、E。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第四节内容，应选B、E项。

【解析】运用定率估算方法编制成本计划，在确定子项目成本降低率时，可以采用加权平均法、三点估算法。

70 互斥型方案经济效果的静态评价方法，其缺点是(　)。

A.未考虑资金的时间价值

B.未反映投资方案的使用年限

C.未反映增量投资所带来的经营成本上的节约

D.未能充分反映方案使用过程中追加和更新的投资及其效果

E.未能反映方案使用年限终了时的残值

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

正确答案是A、B、D、E。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第二节内容，应选A、B、D、E项。

【解析】互斥型方案经济效果的静态评价方法，其缺点是：

(1)未考虑资金的时间价值。

(2)未反映投资方案的使用年限。

(3)未能充分反映方案使用过程中追加和更新的投资及其效果。

(4)未能反映方案使用年限终了时的残值。

71 在方案评价中.最为常见的方案类型有(　)。

A.

独立型方案

B.

互补型方案

C.

混合相关型方案

D.

互斥型方案

E.

组合一互斥型方案

参考答案：A,D

参考解析：

正确答案是A、D。解答如下：

依据《造价管理教材》第四章第二节内容，应选A、D项。

【解析】在方案评价中，最为常见的方案类型有：独立型方案;互斥型方案。

72 经济费用效益分析的主要指标有(　)。

A.

经济净现值

B.

效益费用比

C.

经济内部收益率

D.

经济效益

E.

经济费用

参考答案：A,B,C

参考解析：

正确答案是A、B、C。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第一节内容，应选A、B、C项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

73 根据我国《注册造价工程师管理办法》的规定，注册造价工程师被注册机关依法办理注销手续，收回注册证书和执业印章的情形包括(　)。

A.

允许他人以本人名义执业的

B.

依法被撤销注册的

C.

依法被吊销注册的

D.

注册有效期满并且未延续注册的

E.

同时在多个工程项目上执业的

参考答案：B,C,D

参考解析：

正确答案是B、C.D。解答如下：

依据《造价管理教材》第一章第三节内容，应选B、C.D项。

【解析】注册造价工程师被注册机关依法办理注销手续，收回注册证书和执业印章的情形包括：

(1)有注册证书失效情形发生的，如注册有效期满并且未延续注册的，死亡或不具有完全民事行为能力的。

(2)依法被撤销注册的。

(3)依法被吊销注册的。

(4)受到刑事处罚的等。

74 如果只完成工程项目的初步设计.工程量清单不够明确时，建设单位选用的合同类型为(　)。

A.总价合同

B.单价合同

C.固定总价合同

D.可调价格合同

E.成本加酬金合同

参考答案：B,E

参考解析：

正确答案是B、E。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第三节内容，应选B、E项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

75 根据《标准施工招标文件》，下列关于暂停施工的说法中，正确的有(　)。

A.当一方违约使另一方严重损失的.受损方可以要求暂停施工

B.承包人收到复工通知后，应在发包人指定的期限内复工

C.暂停施工可以减少工程损失

D.可以保护双方的利益

E.暂停施工后发包人和承包人应相互协商消除影响

参考答案：A,C

参考解析：

正确答案是A、C。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第三节内容，应选A、c项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

76 下列关于审查施工图预算的方法，正确的说法有(　)。

A.全面审查法优点是质量比较高。缺点是工作量大

B.筛选法适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程

C.对比审查法是把一单位工程按分部工程分解.再按直接费和间接费分解，然后与标准预算进行对比分析的方法

D.分组计算审查法是一种加快审查工程量速度的方法

E.重点抽查法的优点是重点突出，审查时间短、效果好

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

正确答案是A、B、D、E。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第二节内容，应选A、B、D、E项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

77 某工程网络计划图中，D工作的紧后工作为E和F，其持续时间分别为6天、3天、4天，D工作第10天开始，E和F工作均于第21天必须最迟完成，则以下参数计算正确的是(　)。

A.D工作的自由时差为1天

B.D工作的自由时差为0天

C.E工作的总时差为1天

D.F工作的最迟开始时间为第18天

E.F工作的总时差为1天

参考答案：B,E

参考解析：

正确答案是B、E。解答如下：

依据《造价管理教材》第三章第五节内容，应选B、E项。

78 工程项目策划技术方案比选时，其比选方法中现代方法包括(　)。

A.目标规划法

B.层次分析法

C.经济计算法

D.模糊数学综合评价法

E.灰色理论分析法

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

正确答案是A、B、D、E。解答如下：

依据《造价管理教材》第六章第一节内容，应选A、B、D、E项。

【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

79 下列情形中，属于安装工程一切险的除外责任的有(　)。

A.非外力引起的机械或电气装置的本身损失

B.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的直接损失

C.因设计错误引起的其他保险财产的损失

D.施工机具、设备及装置失灵造成的本身损失

E.因电气原因造成的其他保险财产的损失

参考答案：C,E

参考解析：

正确答案是C、E。解答如下：

依据《造价管理教材》第五章第三节内容，应选C、E项。

【解析】不属于安装工程一切险的除外责任的有：因设计错误引起的其他保险财产的损失;因电气原因造成的其他保险财产的损失，但设计错误引起的保险财产的损失：因电气原因造成的保险财产的损失，属于除外责任。

80 在网络计划工期等于计算工期时，有关时标网络计划中时间参数的判定的说法，正确的是(　)。

A.自始至终不出现虚箭线的线路为关键线路

B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔部分为零

C.除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线中波形线的水平投影长度表示与其紧后工作之间的时间间隔

D.当工作箭线存在波形线.工作箭线实线部分右端节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间

E.除以终点节点为完成节点的工作外，其他工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作的自由时差之和的最小值

参考答案：C,D

参考解析：

正确答案是C、D。解答如下：

依据《造价管理教材》第三章第五节内容，应选C、D项。

【解析】在双代号时标网络计划中，判定规则如下：

(1)自始至终不出现波形线的线路为关键线路。

(2)关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为零。

(3)除以终点节点为完成节点的工作外，其他工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔之和的最小值。

(4)除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线中波形线的水平投影长度表示与其紧后工作之间的时间间隔。

(5)当工作箭线存在波形线，工作箭线实线部分右端节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间。