2017二级建造师《工程法规》每日一练（12.29）

1、建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④履行项目审批手续;⑤开标、评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是(　)。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

【答案】D。

【解析】建设工程招标的基本程序主要包括：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书(发布之后才会发售招标文件)、资格审查、开标、评标、中标和签订合同，以及终止招标等。

2、根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为(　)日。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】D。

【解析】《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

3、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是(　　)。

A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式

B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包

C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包

D.国家提倡对建筑工程实行总承包

【答案】D。

【解析】总承包合同应当采用书面形式;《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程依法实行招标发包，对不适用于招标发包的可以直接发包;《中华人民共和国建筑法》规定，国家提倡实行工程总承包;《中华人民共和国建筑法》规定，禁止将建设工程肢解发包。

4、在建设工程招标投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有(　　)。

A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标

B.两个以上的个人可以组成联合体

C.招标人可以强制投标人组成联合体

D.在资格预审前，联合体可以增加成员

E.联合体各方就中标项目承担连带责任

【答案】DE。

【解析】两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标，A、B项错误。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争，C项错误。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。

5、某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将该工程的(　)一并发包给一个工程总承包单位。

A.代建

B.施工

C.监理

D.设计

E.设备采购

【答案】BDE。

【解析】《中华人民共和国建筑法》规定，提倡对建筑工程实行总承包、建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。