2017一级建造师考试《工程经济》阶段测试题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1[单选题] 某施工企业年末资产总额为1258560元，年末流动负债为215310元，年末长期负债为185200元，则该企业年末的资产负债率为( )。

A.11.72%

B.14.72%

C.17.11%

D.31.82%

参考答案：D

参考解析：本题考核的是资产负债率的计算。本题的计算过程为：资产负债率=总负债/总资产×100%=(215310+185200)/1258560×100%o=31.82%。

2[单选题] 国际工程投标报价的程序中，紧接“制定进度计划与施工方案”之后的程序是( )。

A.待摊费用计算和各细目单价分析

B.按工程量清单汇总标价

C.标价分析与投标报价决策

D.人工、材料、设备基础单价计算

参考答案：D

参考解析：本题考核的是国际工程投标报价的程序。国际工程投标报价的程序如下图所示。

3[单选题] 某项目现金流量表见下表，设ic=l0%则该项目的财务净现值为( )万元。

| 1年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1净现金流量(万元) | -1000 | -l200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

A.34.15

B.96.23

C.183.68

D.273.86

参考答案：C

参考解析：

4[单选题] 关于竣工结算的程序表述，正确的是( )。

A.承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交给发包人

B.发包人在收到承包人递交的竣工验收报告后，应按合同约定时间核对

C.竣工结算办理完毕，承包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案

D.同一工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，发包人可以要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算

参考答案：A

参考解析：本题考核的是竣工结算的程序。竣工结算的程序如下：(1)承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交给发包人;(2)发包人在收到承包人递交的竣工结算书后，应按合同约定时间核对。同一工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，禁止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核

对竣工结算;(3)竣工结算办理完毕，发包人应根据确认的竣工结算书在合同约定时间内向

承包人支付工程竣工结算价款。

5[单选题] 建设工程合同中，固定造价合同的风险主要由( )承担。

A.承包方

B.发包方

C.监理方

D.分包方

参考答案：A

参考解析：本题考核的是固定造价合同的风险承担。固定造价合同和成本加成合同的最大区别在于它们所含风险的承担者不同，固定造价合同的风险主要由承包人承担。

6[单选题] 按人民币计算，某进I=1设备的离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行财务费为2万元，外贸手续费费率为2%，则设备的外贸手续费为( )万元。

A.4.O0

B. 4.04

C.4.20

D.4.24

参考答案：C

参考解析：本题考核的是外贸手续费的计算。本题的计算过程为：外贸手续费=进口设备到岸价×人民币外汇牌价×外贸手续费率=210×2%=4.20万元。

7[单选题] 某人希望5年末有10000元资金，年复利率i=10%，则现在需一次存款( )元。

A.6000

B.6209

C.6667

D.10000

参考答案：B

参考解析：

8[单选题] 某技术方案设计年产量为5000件，单位产品售价为2500元，单位产品变动成本为750元，单位产品的营业税金及附加为370元，年固定成本为240万元，该项目达到设计生产能力时的年税前利润为( )万元。

A.825

B.635

C.135

D.450

参考答案：A

参考解析：本题考核的是盈亏平衡分析。该项目达到设计生产能力时的年税前利润的计算过程如下：项目达到设计生产能力时的年税前利润=5000×2500-5000×750-5000×370-2400000：450万元。

9[单选题] 在编制投资估算时，某建设工程项目第2年年初借款本息累计为5000万元，第2年当年借款额为600万元，借款利率为6%。则该年应计的建设期利息为( )万元。

A.264

B.282

C.318

D.336

参考答案：C

参考解析：本题考核的是建设期利息的计算。本题的计算过程为：年应计利息=(年初借款本息累计+本年借款额/2)×年利率=(5000+600/2)×6%=318万元。

10[单选题] 企业从银行取得一笔长期借款2000万元，年利率8%，期限3年，每年末结息一次.到期一次还本，借款手续费率0.2%，企业所得税率25%，则该笔借款的资金成本率为( )。

A.6.00%

B.8.02%

C.6.0l%

D.8.20%

参考答案：C

参考解析：本题考核的是资金成本率的计算。资金成本率的计算公式为：资金成本率-资金占用费/筹资净额，其中，筹资净额-筹资总额-筹资费-筹资总额×(1-筹资费率)，

11[单选题] 在生产期内，建设投资和流动资金的贷款利息，按现行的财务制度均应计人( )。

A.营业外支出

B.期间费用

C.财务费用

D.管理费用

参考答案：C

参考解析：本题考核的是贷款利息的核算。在生产期内，建设投资和流动资金的贷款利息，按现行的财务制度，均应计人技术方案总成本费用中的财务费用。

12[单选题] 施工图预算审查的方法中，( )适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。

A.分组计算审查法

B.对比审查法

C.筛选审查法

D.重点审查法

参考答案：C

参考解析：本题考核的是施工图预算审查的方法。施工图预算的审查可采用全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点审查法、分解对比审查法等。筛选审查法适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。

13[单选题] 进口设备的交货方式中，( )交货价对卖方来说承担的风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿意采用这类交货方式。

A.内陆交货类

B.目的地交货类

C.海上交货类

D.装运港交货类

参考答案：B

参考解析：本题考核的是进口设备的交货方式。进口设备的交货方式可分为内陆交货类、目的地交货类、装运港交货类。目的地交货类交货价对卖方来说承担的风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿意采用这类交货方式。

14[单选题] 现金作为企业的一项资金占用，是有代价的，这种代价就是它的( )。

A.机会成本

B.管理成本

C.短缺成本

D.沉没成本

参考答案：A

参考解析：本题考核的是企业持有的现金成本。企业持有的现金成本包括机会成本、管理成本和短缺成本。机会成本作为企业的一项资金占用，是有代价的，这种代价就是它的机会成本。

15[单选题] 施工企业从银行借款30万元用作工程的投标保证金，该借款产生的利息属于( )。

A.营业外支出

B.期间费用

C.资本性支出

D.投资性支出

参考答案：B

参考解析：本题考核的是期间费用的内容。期间费用是指企业本期发生的、不能直接或间接归入营业成本，而是直接计人当期损益的各项费用，包括销售费用、管理费用和财务费用等。其中，财务费用是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)、相关的手续费以及企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等内容。

16[单选题] 已知有一台设备，目前实际价值为l0000元，预计残值为1000元，第1年的设备运行成本为800元，每年设备的劣化增量是均等的，年劣化值为500元，则该设备的经济寿命为( )年。

A.3.7

B.5

C.6

D.7

参考答案：C

参考解析：本题考核的是设备经济寿命的计算。设备经济寿命的计算公式为：

17[单选题] 下列关于建设工程项目施工图预算审查法中重点审查法的优点叙述不正确的是( )。

A.便于发现问题

B.效果好

C.突出重点

D.审查时间短

参考答案：A

参考解析：本题考核的是重点审查法的优点。重点审查法的优点是突出重点，审查时问短、效果好。

18[单选题] 某项目设计年生产能力为6万台，年固定成本为1500万元，单台产品销售价格为l000元，单台产品可变成本为600元，单台产品营业税金及附加为l00元，则该项目产销量的盈亏平衡点是( )台。

A.35000

B.37500

C.50000

D.60000

参考答案：C

参考解析：本题考核的是产销量(工程量)盈亏平衡分析的方法。以产销量表示的盈亏平

19[单选题] 信用政策中，关于信用期间的说法，错误的是( )。

A.信用期间是企业给予顾客的付款期间

B.信用期间是企业允许顾客从购货到付款之间的时间

C.信用期的确定，主要是分析改变现行信用期对收入和成本的影响

D.延长信用期，会使销售额增加，但会产生不利影响

参考答案：D

参考解析：本题考核的是信用期间。信用期间是企业允许顾客从购货到付款之间的时间，或者说是企业给予顾客的付款期间。信用期的确定，主要是分析改变现行信用期对收入和成本的影响。延长信用期，会使销售额增加，产生有利影响;与此同时，应收账款、收账费用和坏账损失增加，会产生不利影响。当前者大于后者时，可以延长信用期，否则不宜延长。如果缩短信用期，情况与此相反。

20[单选题] 下列指标中，( )是指企业本年所有者权益增长额同年初所有者权益的比率。

A.资本积累率

B.速动比率

C.总资产周转率

D.总资产报酬率

参考答案：A

参考解析：本题考核的是资本积累率。资本积累率是指企业本年所有者权益增长额同年初所有者权益的比率。

21[单选题] 下列指标中，( )是指企业运用全部资产的收益率，它反映企业全部资产运用的总成果。

A.净资产收益率

B.流动资产周转率

C.总资产报酬率

D.总资产周转率

参考答案：C

参考解析：本题考核的是总资产报酬率的概念。总资产报酬率是指企业运用全部资产的收益率，它反映企业全部资产运用的总成果。

22[单选题] 某工程项目，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1550万元，工程建设其他费为150万元，建设期贷款利息为100万元，基本预备费率为8%，则该工程项目的基本预备费为( )万元。

A.208

B.212

C.216

D.224

参考答案：C

参考解析：本题考核的是基本预备费的计算。基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。计算公式为：基本预备费=(设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费)×基本预备费率。本题的计算过程为：基本预备费=(1000+1550+150)×8%=216万元。

23[单选题] 已知某项目的年总成本费用为2000万元，年外购原材料、燃料及动力费为800万元，年摊销费为50万元，年折旧费为40万元，年利息支出为100万元，则该项目的经营成本为( )万元。

A.990

B.1010

C.1100

D.1810

参考答案：D

参考解析：本题考核的是经营成本的计算。经营成本-总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出-外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用=2000-50-40-100=1810万元。

24[单选题] 建筑安装工程概算中工程量计算的评审内容不包括( )。

A.审查工程量计算规则的选用是否正确

B.审查工程量的计算是否存在漏计现象

C.审查工程量汇总计算是否正确

D.审查施工图设计中是否存在擅自扩大建设规模、提高建设标准等现象

参考答案：B

参考解析：本题考核的是工程量计算的评审内容。工程量计算的评审包括：(1)审查丁程量计算规则的选用是否正确;(2)审查工程量的计算是否存在重复计算现象;(3)审查工程量汇总计算是否正确;(4)审查施工图设计中是否存在擅自扩大建设规模、提高建设标准等现象。

25[单选题] 项目成本核算的主体和中心任务是( )。

A.执行国家有关成本开支范围，费用开支标准

B.控制费用

C.促使项目合理、节约地使用人力、物力和财力

D.正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目的实际成本

参考答案：D

参考解析：本题考核的是工程成本核算的任务。工程成本核算的任务如下：(1)执行国家有关成本开支范围，费用开支标准，工程预算定额和企业施工预算，成本计划的有关规定，控制费用，促使项目合理、节约地使用人力、物力和财力。这是工程项目成本核算的先决前提和首要任务;(2)正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施-[项目的实际成

本。这是项目成本核算的主体和中心任务;(3)反映和监督施工项目成本计划的完成情况，为项目成本预测，为参与项目施工生产、技术和经营决策提供可靠的成本报告和有关资料，促进项目改善经营管理，降低成本，提高经济效益。这是施工项目成本核算的根本目的。

26[单选题] 建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按( )进行计量支付。

A.估价法

B.均摊法

C.凭据法

D.分解计量法

参考答案：C

参考解析：本题考核的是工程计量的方法。凭据法是按照承包人提供的凭据进行计量支付。如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。均摊法是对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量。如为监理工程师提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。估价法是按合同文件的规定，根据监理工程师估算的已完成的工程价值支付。如为监理工程师提供办公设施和生活设施，为监理工程师提供用车，为监理工程师提供测量设备、天气记录设备、通信设备等项目。分解计量法是将一个项目，根据工序或部位分解为若干子项。对完成的各子项进行计量支付。

27[单选题] 下列不属于功能定义的目的是( )。

A.明确对象产品和组成产品各部件的功能，借以弄清产品的特性

B.便于进行对象产品的结构分析，以提高产品功能

C.便于进行功能评价，通过评价弄清哪些是价值低的功能和有问题的功能，实现价值工程的目的

D.便于构思方案，对功能下定义的过程实际上也是为对象产品改进设计的构思过程，为价值工程的方案创造工作阶段作准备

参考答案：B

参考解析：本题考核的是功能定义的目的。功能定义的目的是：(1)明确对象产品和组成产品各构配件的功能，借以弄清产品的特性;(2)便于进行功能评价，通过评价弄清哪些是价值低的功能和有问题的功能，实现价值工程的目的;(3)便于构思方案，对功能下定义的过程实际上也是为对象产品改进设计的构思过程，为价值工程的方案创造工作阶段作了准备。

28[单选题] 下列不属于投资收益的是( )。

A.债券利息

B.股利

C.对外投资分担的亏损

D.对外投资享有的并利润

参考答案：C

参考解析：本题考核的是投资收益。投资收益包括对外投资享有的利润、股利、债券利息、投资到期收回或中途转让取得高于账面价值的差额，以及按照权益法核算的股权投资在被投资单位增加的净资产中所拥有的数额等。

29[单选题] 某施工企业年初向银行贷款流动资金500万元，按季支付利息计算，季度利率为3%，则1年支付的利息总和为( )万元。

A.30

B.15

C.45

D.60

参考答案：D

参考解析：本题考核的是利息的计算。利息的计算公式为：

本题的计算过程为：利息总和=500×3%×4=60万元。

30[单选题] 趋势分析法通常采用定基指数，其优点是( )。

A.计算结果比较容易判断

B.简便、直观

C.全面分析各因素对经济指标的影响

D.单独分析某因素对经济指标的影响

参考答案：B

参考解析：本题考核的是趋势分析法。趋势分析法又称水平分析法，是通过对比两期或连续数期财务报告中相同指标，确定其增减变化的方向、数额和幅度，来说明企业财务状况、经营成果和现金流量变动趋势的分析方法。通常采用定基指数，其优点是简便、直观。

31[单选题] 下列静态会计等式中，正确的是( )。

A.收入-费用-利润

B.所有者权益-资产+债权****益

C.负债-所有者权益-资产

D.资产-负债+所有者权益

参考答案：D

参考解析：本题考核的是静态会计等式的应用。静态会计等式是反映企业在某一特定日期财务状况的会计等式，是由静态会计要素(资产、负债和所有者权益)组合而成。其公式：资产-负债+所有者权益。

32[单选题] 因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业从外部租赁时，按照机械( )计算索赔费用。

A.租赁费

B.折旧费

C.保养费

D.台班单价

参考答案：A

参考解析：本题考核的是设备费的索赔。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

33[单选题] 某施工现场钢筋加工有两个方案，均不需要增加投资。采用甲方案固定费用50万元，每吨钢筋加工的可变费用是300元;采用乙方案需固定费用90万元，每吨钢筋加工的可变费用是250元。现场需加工钢筋1万t，如果用折算费用法选择方案，则( )。

A.甲乙两个方案的费用相同

B.甲乙两个方案在经济上均不可行

C.应该选用甲方案

D.应该选用乙方案

参考答案：D

参考解析：本题考核的是折算费用法选择方案。本题中运用折算费用法选择方案的过程如下：

甲方案=50+300×1=350万元;

乙方案=90+250×1=340万元。

在方案比较时，应选择折算费用小的方案，甲方案大于乙方案，因此应选择乙方案。

34[单选题] 根据会计准则，下列不属于判断提供劳务的交易结果能否可靠估计的条件是( )。

A.收入的金额能够可靠地计量

B.交易的完工进度能够可靠地确定

C.相关的经济利益很可能流入企业

D.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方

参考答案：D

参考解析：本题考核的是提供劳务收入的确认。根据《企业会计准则》，提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：(1)收入的金额能够可靠地计量;(2)相关的经济利益很可能流人企业;(3)交易的完工进度能够可靠地确定;(4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

35[单选题] 已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%，增值税税率为l7%.无消费税，银行外汇牌价为1美元=6.50元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是( )万元人民币。

A.72.83

B.85.68

C.101.66

D.118.71

参考答案：C

参考解析：本题考核的是进日产品增值税额的计算。进口产品增值税额-组成计税价格×增值税税率;组成计税价格-到岸价×人民币外汇牌价+进口×关税+消费税;进口产品增值税额=(80×6.5+80×6.5×15%)×17%=l01.66万元。

36[单选题] 反映企业财务状况的会计要素不包括( )。

A.负债

B.所有者权益

C.资产

D.费用

参考答案：D

参考解析：本题考核的是会计的要素。会计要素中，资产、负债和所有者权益是反映企业某一时点财务状况的会计要素，也称为静态会计要素;收入、费用和利润是反映某一时期经营成果的会计要素，也称为动态会计要素。

37[单选题] 人工定额的制定方法中，( )简单易行，适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程。

A.技术测定法

B.统计分析法

C.比较类推法

D.经验估计法

参考答案：B

参考解析：本题考核的是统计分析法的应用。制定人工定额，常用的方法有技术测定法、统计分析法、比较类推法、经验估计法。统计分析法简单易行，适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程。

38[单选题] 企业持有现金的成本不包括( )。

A.管理成本

B.短缺成本

C.沉没成本

D.机会成本

参考答案：C

参考解析：本题考核的是企业持有的现金成本。企业持有的现金成本包括机会成本、管理成本、短缺成本。

39[单选题] 企业为生产产品、提供劳务等发生的可归属于产品成本、劳务成本等的费用，应当在确认产品销售收入、劳务收入等时，将已销售产品、已提供劳务的成本等计入( )。

A.营业费用

B.生产成本

C.财务费用

D.当期损益

参考答案：D

参考解析：本题考核的是成本费用的确认。我国《企业会计准则》规定，企业为生产产品、提供劳务等发生的可归属于产品成本、劳务成本等的费用，应当在确认产品销售收入、劳务收入等时，将已销售产品、已提供劳务的成本等计入当期损益。

40[单选题] 某施工企业拟租赁一施工设备，租金按附加率法计算，每年年末支付。已知设备的价格为95万元，租期为6年，折现率为8%，附加率为5%，则该施工企业每年年末应付租金为( )万元。

A.23.43

B.28.18

C.17.89

D.20.58

参考答案：B

参考解析：

×r。式中，P表示租赁资产的价格;N表示租赁期数，可按月、季、半年、年计;i表示与租赁期数相对应的利率;r表示附加率。由此可得：该施工企业每年年末应付租金=95×[(1+6×8%)/61+95×5%=28.18万元。

41[单选题] 单位建筑工程概算编制方法中，( )适用于拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似且没有可用的概算指标的情况。

A.概算指标法

B.扩大单价法

C.概算定额法

D.类似工程预算法

参考答案：D

参考解析：本题考核的是类似工程预算法的应用。类似工程预算法是利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。该方法适用于拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似且没有可用的概算指标的情况，但必须对建筑结构差异和价差进行调整。

42[单选题] 下列关于稳健型的流动资产筹资政策的特点表述中，正确的是( )。

A.是一种扩张型筹资策略

B.是一种收益性较高的筹资策略

C.是一种风险性较低的筹资策略

D.是一种理想的筹资策略

参考答案：C

参考解析：本题考核的是短期筹资策略。短期筹资策略包括配合型筹资策略、激进型筹资策略、稳健型筹资策略。稳健型筹资政策是一种风险性和收益性均较低的筹资策略。激进型筹资政策是一种收益性和风险性均较高的筹资策略。配合型筹资策略是一种理想的筹资策略，较难在现实经济活动中得以圆满地实现。

43[单选题] 某施工企业当期主营业务成本9000万元，期初存货为5000万元，期末存货为2000万元，则存货周转次数为( )次。

A.3.00

B.2.25

C.2.57

D.4.50

参考答案：C

参考解析：本题考核的是存货周转次数的计算。存货周转次数=营业成本/存货。存货一般取期初存货和期末存货的平均值。本题中，存货周转次数=9000/[(5000+2000)+2]=2.57。

44[单选题] 已知合同总额为l000万元，工程预付款为合同总额的25%，主要材料、构件所占比重为50%，则起扣点为( )万元。。

A.500

B.400

C.200

D.100

参考答案：A

参考解析：本题考核的是起扣点的计算。起扣点的计算公式：起扣点=承包工程合同总额-工程预付款数额/主要材料及构件所占比重。本题的计算过程为：起扣点=1000-1000×25%/50%=500万元。

45[单选题] 已知某项目的净现金流量见下表。若i=8%，则该项目的财务净现值为( )万元。

| 1年份 l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1净现金流量(万元) | -300 | -l20 | 120 | 200 | 220 | 230 |

A.117.00

B.134.16

C.156.27

D.350.00

参考答案：C

参考解析：

记忆难度：容易(2)一般(0)难(0)笔 记：记笔记

46[单选题] 投标人了解业主和竞争对手的最佳时机是( )。

A.标前会议

B.市场、政治、经济环境调查

C.现场勘察

D.竞争对手的调查

参考答案：A

参考解析：本题考核的是标前会议。标前会议是招标人给所有投标人提供的一次答疑机会，有利于加深对招标文件的理解。标前会议是投标人了解业主和竞争对手的最佳时机，应认真准备并积极参加标前会议。

47[单选题] 固定资产折旧的方法中，( )是加速折旧的方法，是在不缩短折旧年限和不改变净残值率的情况下，改变固定资产折旧额在各年之间的分布，在固定资产使用前期提取较多的折旧，而在使用后期则提取较少的折旧。

A.平均年限法

B.双倍余额递减法

C.行驶里程法

D.工作台班法

参考答案：B

参考解析：本题考核的是固定资产折旧方法。双倍余额递减法是加速折旧的方法，是在不缩短折旧年限和不改变净残值率的情况下，改变固定资产折旧额在各年之间的分布，在固定资产使用前期提取较多的折旧，而在使用后期则提取较少的折旧。

48[单选题] 施工企业接受的海外侨胞的现金捐赠应列入企业的( )。

A.实收资本

B.资本公积

C.盈余公积

D.未分配利润

参考答案：B

参考解析：本题考核的是资本公积。资本公积是指由投资者投入但不构成实收资本，或从其他非收益来源取得，由全所有者共同享有的资金。包括资本溢价、资产评估增值、接受捐赠、外币折算差额等。

49[单选题] 某施工机械购置费用为180万元，折l日年限为5年，年平均工作200个台班，预计净残值率为4%，按工作台班法提取折旧，该机械台班折旧费为( )元。

A.1800

B.1728

C.1638

D.1548

参考答案：B

参考解析：本题考核的是机械台班折旧费的计算。机械台班折旧费的计算公式为：台班折

50[单选题] 如某公司以单利方式借人500万元，年利率l0%，第4年末偿还，则第4年本利和是( )万元。

A.620.00

B.660.00

C.680.24

D.700.00

参考答案：D

参考解析：

51[单选题] 某建造合同总价为4000万元，合同工期3年，若第l年完工进度为30%，第2年完工进度为60%，第3年工程全部完工交付使用。则第3年应确认的合同收入为( )万元。

A.4000

B.2400

C.1600

D.1200

参考答案：C

参考解析：本题考核的是合同收入的确认。本题的计算过程为：第1年确认的合同收入=4000×30%=l200万元;第2年确认的合同收入=4000×60%-l200=1200万元;第3年确认的合同收入：4000-(1200+1200)=1600万元。

52[单选题] 某施工机械预算价格为100万元，折旧年限为l0年，年平均工作225个台班，残值率为4%，则该机械台班折旧费为( )元。

A.426.67

B.444.44

C.4266.67

D.4444.44

参考答案：A

参考解析：本题考核的是台班折旧费的计算。根据公式计算而得：台班折旧费一机械预算价格

53[单选题] 某施工企业当期实际营业利润600万元，其他业务利润80万元，投资收益15万元，营业外收入l7万元，营业外支出l0万元，则该企业的利润总额为( )万元。

A.607

B.687

C.695

D.702

参考答案：D

参考解析：本题考核的是利润总额的计算。本题的计算过程为：利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出-600+80+15+17-10=702万元。

54[单选题] 某项目建设投资额6000万元(含建设期贷款利息)，工程建设其他费用500万元，全部流动资金800万元，项目投产后正常年份的息税前利润850万元，则该项目的总投资收益率为( )。

A.11.64%

B.12.50%

C.14.17%

D.16.35%

参考答案：B

参考解析：本题考核的是总投资收益率的计算。总投资收益率(RoI)表示总投资的盈利水平，按下式计算：R0jr—EBIT/TI，式中，EBIT表示技术方案正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润;TI表示技术方案总投资(包括建设投资、建设期贷款利息和全部流动资金)。本题的计算过程为：ROI=850/(6000+800)=12.50%。

55[单选题] 某技术方案的净现金流量如下表，则该方案的静态投资回收期为( )年。

| 1计算期(年) | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1净现金流量(万元) |  | -l500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

A.3.25

B.3.75

C.4.25

D.4.75

参考答案：D

参考解析：本题考核的是静态投资回收期的计算。本题中某技术方案的累计净现金流量见下表：

| 计算期(年) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净现金流量(万元) |  | -l500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 累计净现金流量(万元) | 0 | -l500 | -1100 | -700 | -300 | 100 | 500 |

56[单选题] 家庭的半自动洗衣机，经过多次维修也无法使用，准备购买全自动的新洗衣机，这一措施属于对( )。

A.无形磨损的局部补偿

B.无形磨损的完全补偿

C.有形磨损的局部补偿

D.有形磨损的完全补偿

参考答案：D

参考解析：本题考核的是有形磨损和无形磨损的补偿方式。设备使用过程中，外力的作用下实体产生的磨损、变形和损坏，称为第一种有形磨损设备;设备在闲置过程中受自然力的作用而产生的实体磨损，称为第二种有形磨损。设备有形磨损的局部补偿是修理，设备无形磨损的局部补偿是现代化改装。设备有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新。

57[单选题] 房地产开发公司获得的土地使用权，属于该公司的( )。

A.无形资产

B.固定资产

C.长期投资

D.其他资产

参考答案：A

参考解析：本题考核的是无形资产。无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人，或为管理目的的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。如专利权、商标权、土地使用权、非专利技术和商誉等。

58[单选题] 功能按( )分类，可分为必要功能和不必要功能。

A.用户的需求

B.功能的重要程度

C.功能的性质

D.功能的量化标准

参考答案：A

参考解析：本题考核的是产品功能的分类。按用户的需求分类，功能可分为必要功能和不必要功能。按功能的重要程度分类，产品的功能一般可分为基本功能和辅助功能。按功能的性质分类，功能可划分为使用功能和美学功能。按功能的量化标准分类，产品的功能可分为过剩功能与不足功能。

59[单选题] 长期借款的一般性保护条款应用于大多数的借款合同，但根据具体情况内容会有所不同，其内容不包括( )。

A.对借款企业流动资金保持量的规定

B.借款企业定期向银行提交财务会计报告

C.对资本支出规模的限制

D.对支付现金股利和回购股票的限制

参考答案：B

参考解析：本题考核的是一般性保护条款的内容。一般性保护条款应用于大多数借款合同，但根据具体情况会有不同内容，主要包括：(1)对借款企业流动资金保持量的规定;(2)对支付现金股利和再购入股票的限制;(3)对资本支出规模的限制;(4)限制其他长期债务;(5)借款企业定期向银行提交财务报表，其目的在于及时掌握企业的财务情况;(6)不准在正常情况下出售较多资产;(7)如期缴纳税费和清偿其他到期债务，以防被罚款而造成现金流失;(8)不准以任何资产作为其他承诺的担保或抵押;(9)不准贴现应收票据或出售应收账款;(10)限制租赁固定资产的规模。

60[单选题] 某技术方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年末净收益为180万元，该技术方案的静态投资回收期为( )年。

A.7.33

B.6.44

C.7.48

D.6.48

参考答案：B

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题 意，至少有1个错误。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0. 5分)

61[多选题] 属于反映企业盈利能力的指标有( )。

A.速动比率

B.净资产收益率

C.存货周转率

D.总资产周转率

E.总资产报酬率

参考答案：B,E

参考解析：本题考核的是企业盈利能力指标。反映企业盈利能力的指标主要有净资产收益率和总资产报酬率。

62[多选题] 在分析企业盈利能力时，应当排除的项目有( )。

A.将要停止的营业项目

B.证券买卖项目

C.重大事故项目

D.法律变更项目

E.提供劳务项目

参考答案：A,B,C,D

参考解析：本题考核的是分析企业盈利能力时，应当排除的项目。在分析企业盈利能力时，应当排除以下项目：(1)证券买卖等非正常经营项目;(2)已经或将要停止的营业项目;(3)重大事故或法律更改等特别项目;(4)会计准则或财务制度变更带来的累积影响等因素。

63[多选题] 下列关于价值工程原理的描述中，正确的有( )。

A.价值工程中所述的“价值”是指研究对象的使用价值

B.运用价值工程的目的是提高产品价值和有效利用资源

C.价值工程的核心是对研究对象进行功能分析

D.价值工程是一门分析研究对象效益与费用之间关系的管理技术

E.价值工程中所述的“工程”是指进行的一系列分析研究活动

参考答案：B,C,D,E

参考解析：本题考核的是价值工程原理。价值工程是以提高产品(或作业)价值和有效利用资源为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能，以获得最佳的综合效益的一种管理技术。价值工程中“工程”的含义是指为实现提高价值的目标，所进行的一系列分析研究的活动。价值工程中所述的“价值”也是一个相对的概念，是指作为某种产品(或作业)所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的交换价值，而是对象的比较价值。价值工程强调的是产品的功能分析和功能改进。价值工程是采用系统的工作方法，通过各相关领域的协作，对所研究对象功能与成本、效益与费用之间进行系统分析，不断创新，旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术。

64[多选题] 临时设施费用包括临时设施的( )。

A.搭设费

B.维修费

C.拆除费

D.摊销费

E.使用费

参考答案：A,B,C,D

参考解析：本题考核的是临时设施费用的内容。临时设施费用包括：临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费。

65[多选题] 设计概算编制的主要依据有( )。

A.已确定的投标报价

B.常规的施工组织设计

C.建设项资金筹措方案

D.相应工程造价管理机构发布的概算指标

E.工程勘察与设计文件

参考答案：B,C,D,E

参考解析：本题考核的是设计概算编制依据。设计概算编制依据主要包括以下方面：(1)国家、行业和地方有关规定;(2)相应工程造价管理机构发布的概算定额(或指标);(3)工程勘察与设计文件;(4)拟定或常规的施工组织设计和施工方案;(5)建设项目资金筹措方案;(6)工程所在地编制同期的人工、材料、机械台班市场价格，一级设备供应方式及供应价格;(7)建设项目的技术复杂程度，新技术、薪材料、新工艺以及专利使用情况等;(8)建设项目批准的相关文件、合同、协议等;(9)政府有关部门、金融机构等发布的价格指数、利率、汇率、税率以及工程建设其他费用等;(10)委托单位提供的其他技术经济资料等。

66[多选题] 某施工企业以经营租赁的方式向设备租赁公司租赁了自卸汽车一辆，在租赁期间，施工企业不能将该自卸汽车( )。

A.已经磨损的轮胎进行更换

B.为防止扬尘的需要进行改装

C.交由多位驾驶员驾驶使用

D.用于为另一施工企业的贷款提供担保

E.用做本企业抵押贷款的担保物

参考答案：B,D,E

参考解析：本题考核的是租赁设备的使用要求。在租赁期间承租人对租用设备无所有权，只有使用权，故承租人无权随意对设备进行改造，不能处置设备，也不能用于担保、抵押贷款。

67[多选题] 第二种有形磨损与( )有关。

A.使用的时间长度

B.闲置的时间长度

C.所处环境

D.设备的技术性能

E.使用程度

参考答案：B,C

参考解析：本题考核的是第二种有形磨损。设备在闲置过程中受自然力的作用而产生的实体磨损，如金属件生锈、腐蚀、橡胶件老化等，称为第二种有形磨损，这种磨损与闲置的时间长度和所处环境有关。

68[多选题] 工程量清单计价下编制投标报价的原则有( )。

A.投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分，作为设定投标报价费用项目和费用计算的基础

B.投标人的投标报价不得低于成本

C.投标报价由投标人自主确定

D.按招标人提供的工程量清单填报价格

E.应该以工程量清单中的计算规则作为投标报价计算的唯一条件

参考答案：A,B,C,D

参考解析：本题考核的是投标报价的编制原则。工程量清单计价下编制投标报价的原则：(1)投标报价由投标人自主确定，但必须执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500 2013)的强制性规定。投标价应由投标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制;(2)投标人的投标报价不得低于成本;(3)按招标人提供的工程量清单填报价格;(4)投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分，作为设定投标报价费用项目和费用计算的基础;(5)应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件;(6)报价计算方法要科学严谨，简明适用。

69[多选题] 下列收入中，属于免税收入的有( )。

A.国债利息收入

B.企业销售商品收入

C.企业提供专利权收入

D.企业转让固定资产收入

E.符合条件的居民企业之间的股息收益

参考答案：A,E

参考解析：本题考核的是免税收入。企业的下列收入为免税收入：(1)国债利息收入;(2)符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益;(3)在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益;(4)符合条件的非营利组织的收入。

70[多选题] 主营业务收入是指企业为完成其经营目标而从事的经常性活动所并实现的收入，主要包括( )。

A.建筑业企业工程结算收入

B.劳务作业收入

C.工业企业产品销售收入

D.提前竣工投产利润分成收入

E.商业企业商品销售收入

参考答案：A,C,E

参考解析：本题考核的是主营业务收入的概念。主营业务收入是指企业为完成其经营目标而从事的经常性活动所并实现的收入，如建筑业企业工程结算收入、工业企业产品销售收入、商业企业商品销售收入等。

71[多选题] 按照会计法规，企业为筹集所需资金而发生的费用包括( )。

A.折旧费

B.摊销费

C.利息支出

D.汇兑损失

E.相关的手续费

参考答案：C,D,E

参考解析：本题考核的是财务费用的内容。按照会计法规，企业为筹集所需资金而发生的费用称为借款费用，又称财务费用，包括利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费等。

72[多选题] 任何索赔事件成立必须满足的要素有( )。

A.有效的索赔方式

B.合理的索赔过程

C.正当的索赔理由

D.在合同约定的时间时限内提出

E.有效的索赔证据

参考答案：C,D,E

参考解析：本题考核的是索赔的成立条件。索赔事件成立必须满足三要素：正当的索赔理由;有效的索赔证据;在合同约定的时间时限内提出。

73[多选题] 在会计核算中，将一项包括建造多项资产的施工合同中的每项资产分立为单项合同处理，需要具备的条件有( )。

A.每项资产均有独立的建造计划

B.承包商业主双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款

C.每项资产能够在一个会计年度完成并能确认收入

D.每项资产的收入和成本可以单独辨认

E.各单项合同的结果能够可靠地估计

参考答案：A,B,D

参考解析：本题考核的是建造合同的分立要求。一项包括建造数项资产的建造合同，同时满足下列条件的，每项资产应当分立为单项合同：(1)每项资产均有独立的建造计划;(2)与客户就每项资产单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款;(3)每项资产的收入和成本可以单独辨认。

74[多选题] 农用土地征用费由土地补偿费、安置补助费、( )等组成。

A.城市建设配套费

B.土地使用权出让金

C.土地投资补偿费

D.土地管理费

E.耕地占用税

参考答案：C,D,E

参考解析：本题考核的是农用土地征用费的内容。农用土地征用费由土地补偿费、安置补助费、土地投资补偿费、土地管理费、耕地占用税等组成，并按被征用土地的原用途给予补偿。

75[多选题] 技术方案资本金出资形态可以是现金，也可以是实物、( )作价出资，但必须经过有资格的资产评估机构评估作价。

A.非专利技术

B.土地使用权

C.商誉

D.工业产权

E.资源开采权

参考答案：A,B,D,E

参考解析：本题考核的是资本金出资形态。技术方案的资本金是由技术方案的发起人、股权投资人以获得技术方案财产权和控制权的方式投人的资金。资本金出资形态可以是现金，也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，但必须经过有资格的资产评估机构评估作价。

76[多选题] 编制人工定额时，属于工人工作有效工作时间有( )。

A.基本工作时间

B.辅助工作时间

C.施工组织不善造成的停工时间

D.准备与结束工作时间

E.违背劳动纪律损失时间

参考答案：A,B,D

参考解析：本题考核的是有效工作时问。必需消耗的工作时间，包括有效工作时间、休息时间和不可避免的中断时间。其中，有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗。包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时问。

77[多选题] 关于敏感性分析的表述中，正确的是( )。

A.敏感性分析有助于搞清技术方案对不确定因素的不利变动所能容许的风险程度

B.敏感性分析有助于鉴别何者是敏感因素

C.敏感性分析主要依靠分析人员凭借主观经验来分析判断，难免存在片面性

D.敏感性分析在分析某一因素的变动时，能确切说明不确定因素发生变动的可能性是大还是小

E.敏感性分析在一定程度上对不确定因素的变动对技术方案经济效果的影响作了定量的描述

参考答案：A,B,C,E

参考解析：本题考核的是敏感性分析的作用。敏感性分析在一定程度上对不确定因素的变动对技术方案经济效果的影响作了定量的描述，有助于搞清技术方案对不确定因素的不利变动所能容许的风险程度，有助于鉴别何者是敏感因素，从而能够及早排除对那些无足轻重的变动因素的注意力，把进一步深入调查研究的重点集中在那些敏感因素上，或者针对敏感因素制定出管理和应变对策，以达到尽量减少风险、增加决策可靠性的目的。但敏感性分析也有其局限性，它主要依靠分析人员凭借主观经验来分析判断，难免存在片面性。在技术

方案的计算期内，各不确定性因素相应发生变动幅度的概率不会相同，这意味着技术方案受风险的大小不同。而敏感性分析在分析某一因素的变动时，并不能说明不确定因素发生变动的可能性是大还是小。

78[多选题] 价值工程对象应根据企业条件选用适宜的方法，就可以取得较好效果，常用的方法( )。

A.比较法

B.强制确定法

C.价值指数法

D.ABC分析法

E.因素分析法

参考答案：B,C,D,E

参考解析：本题考核的是价值工程对象选择的方法。价值工程对象选择常用的方法有因素分析法、ABC分析法、强制确定法、百分比分析法、价值指数法等。

79[多选题] 与其他长期负债筹资相比，长期借款筹资的特点为( )。

A.随企业的需要安排，便于灵活使用

B.借款弹性较大

C.筹资速度快

D.借款成本较低

E.长期借款的限制性条款比较多

参考答案：B,C,D,E

参考解析：本题考核的是长期借款筹资的特点。与其他长期负债筹资相比，长期借款筹资的特点为：筹资速度快;借款弹性较大;借款成本较低;长期借款的限制性条款比较多，制约着借款的使用。

80[多选题] 流动资金的估算基础是( )等，它是流动资产与流动负债的差额。

A.经营成本

B.总成本

C.短期借款

D.摊销费用

E.商业信用

参考答案：A,E

参考解析：本题考核的是流动资金的估算基础。流动资金的估算基础是经营成本和商业信用等，它是流动资产与流动负债的差额。