2017造价工程师《工程计价》每日一练(3.17)

1.固定资产投资是指( )。

A.为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和

B.是按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求等将工程项目全部建成，在建设期预计或实际支出的建设费用

C.是指为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D.是指根据国家有关规定应在投资中支付，并列入建设项目总造价或单项工程造价的费用

答案：B

【解析】本题主要考核的是固定资产投资的含义。要注意区分固定资产投资、建设项目总投资与建设投资三个名词含义的不同。

2.某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费率10%，利润率10%，无其他费用。则该设备原价为( )万元。

A. 32.150

B. 31.468

C. 31.968

D. 32.488

答案：B

【解析】本题主要考核的是国产非标准设备原价的计算。单台非标准设备原价的计算公式为：单台非标准设备原价={[(材料费+加工费+辅助材料费)×(1+专用工具费率)×(1+废品损失费率)+外购配套件费]×(1+包装费率)-外购配套件费}×(1+利润率)+销项税额+非标准设备设计费+外购配套件费

3.已知某进口工程设备FOB为40万美元，美元与人民币汇率为1:8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为15%，关税税率为10%，消费税率5%，增值税率为17%，无其它费用。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为( )万元人民币。

A.406.8

B.389.48

C.456.0

D.386.7

答案：B

【解析】本题主要考核的是进口设备抵岸价(原价)的计算。

进口设备到岸价(CIF)=原价-从属费。从属费中银行财务费的计算基数为FOB，关税和外贸手续费的计算基数为CIF，消费税和增值税的计算基数为“CIF+关税+消费税”。

4.根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是( )。

A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用

B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用

C.对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费

D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用

答案：C

【解析】本题主要考核的是建筑工程费与安装工程费的区别。安装工程费包括：

(1)需安装的机械设备及梯子、栏杆、管理及油漆等;

(2)单台设备单机试运转及系统进行联动无负荷试运转的调试费。

5.在编制工程量清单时，主要的步骤包括有①招标文件②编制工程量清单③计算工程量④确定项目特征⑤确定项目编码⑥确定项目名称⑦确定工程内容⑧确定计量单位，下列排列顺序正确的是( )。

A.①③④⑤⑥⑧⑦②

B.①③⑥⑤④⑧⑦②

C.①⑥⑤④⑧③⑦②

D.①⑦⑥⑤④⑧③②

答案：C

【解析】本题主要考核的是工程量清单的编制步骤。

6.招标工程量清单应以( )为单位编制。

A.建设项目

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

答案：B

【解析】本题主要考核的是工程量清单的编制。采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制。

7.关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是( )。

A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑

B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码

答案：A

【解析】本题主要考核的是分部分项工程量清单的编制。B选项正确的说法是工作内容通常无需描述;C选项应是最适宜表现的;D选项正确说法应该是同一标段的工程量清单中不能有重码。

8.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入( )中。

A.分部分项综合单价

B.暂列金额

C.材料暂估价

D.总承包服务费

答案：B

【解析】本题主要考核的是其他项目清单中暂列金额的含义。

9.从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为( )。

A.文件式信息和非文件式信息

B.系统化信息和非系统化信息

C.宏观信息和微观信息

D.固定信息和流动信息

答案：B

【解析】本题主要考核的是工程造价信息的分类。工程造价信息的具体分类如下：

(1)按管理组织的角度来分，可以分为系统化和非系统化工程造价信息。

(2)按形式划分，可以分为文件式和非文件式工程造价信息。

(3)按信息来源划分，可以分为横向和纵向的工程造价信息。

(4)按反映经济层面划分，分为宏观和微观工程造价信息。

(5)按动态性划分，可分为过去的，现在的和未来的工程造价信息。

(6)按稳定程度来划分，可以分为固定工程造价信息和流动工程造价信息。

10.根据统计学一般原理，关于确定同度量因素原则的说法，正确的是( )。

A.质量指标指数应以报告期的质量指标作为同度量因素

B.数量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素

C.质量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素

D.数量指标指数应以基期的数量指标作为同度量因素

答案：C

【解析】本题主要考核的确定同度量因素原则的说法。根据统计学的一般原理，确定同度量因素的一般原则是：质量指标指数应当以报告期的数量指标作为同度量因素，而数量指标指数则应以基期的质量指标(价格)作为同度量因素。

11.工程造价合理性的前提取决于( )。

A.项目决策的内容

B.项目决策的深度

C.工程造价的数额

D.项目决策的正确性

答案：D

【解析】本题主要考核的是项目决策与工程造价的关系。项目决策与工程造价的关系主要有以下四个方面：1. 项目决策的正确性是工程造价合理性的前提;2. 项目决策的内容是决定工程造价的基础;3. 项目决策的深度影响投资估算的精确度;4. 工程造价的数额影响项目决策的结果。

12.在环境治理过程中，对废水污染进行治理可采用的方法包括( )。

A.酸碱中和法

B.物理化学法

C.等离子法

D.催化氧化法

答案：B

【解析】本题主要考核的是环境治理措施方案。废气污染治理，可采用冷凝、活性炭吸附法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法等方法。废水污染治理，可采用物理法、化学法、物理化学法、生物法等方法。

13.采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于( )。

A. 比例估算法

B. 系数估算法

C. 设备系数法

D. 指标估算法

答案：D

【解析】本题主要考核的是建设项目静态投资的估算方法。包括生产能力估算法、生产能力指数估算法、系数估算法、比例估算法、混合法和指标估算法。要区别上述方法的不同。采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于指标估算法中的一个组成部分。

14.关于流动资金估算的计算公式，正确的是( )。

A.流动资产=应收账款+存货+现金

B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数

C.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品

D.现金=(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数

答案：D

【解析】本题主要考核的是分项详细法估算流动资金的公式。是必考的一个知识点。

主要公式有：

流动资金=流动资产-流动负债

流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金

流动负债=应付账款+预收账款

应收账款：应收账款=年经营成本/应收账款周转次数

预付账款：预付账款=外购商品或服务年费用金额/预付账款周转次数

存货：存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品

产成品=(年经营成本–年其他营业费用)/产成品周转次数

现金：现金 =(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数

年其他费用=制造费用+管理费用+营业费用-(以上三项费用中所含的工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费)

应付账款=外购原材料、燃料动力费及其他材料年费用/应付账款周转次数预收账款=预收的营业收入年金额/预收账款周转次数

15.设备安装工程费概算编制方法中，设备价值百分比法适用于( )。

A.初步设计深度不够，且价格波动较大的国产标准设备

B.初步设计深度足够，且价格波动不大的国产标准设备

C.初步设计深度足够，但价格波动较大的进口标准设备

D.初步设计深度不够，且价格波动不大的通用设备

答案：D

【解析】本题主要考核的是设备及安装工程设计概算的编制方法。设备价值百分比法，又叫安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算。该法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品。

16.定额单价法和实物量法是编制施工图预算的两种方法，关于这两种方法的编制步骤和特点，下列说法中正确的是( )。

A.定额单价法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量，再进行工料分析

B.实物量法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量定额，再进行工料分析

C.定额单价法反映市场价格水平

D.实物量法编制速度快，但调价计算繁琐

【答案】B

【解析】本题主要考核的是预算单价法和实物量法的区别和联系。预算单价法的程序为：1)准备工作;2)列项并计算工程量;3)套用定额预算单价，计算人材机费;4)编制工料分析表;5)计算主材费并调整人材机费;6)按计价程序计取其他费用，并汇总造价;7)复核;8)填写封面、编制说明。

实物量法的程序为：1)准备资料、熟悉施工图纸;2)列项并计算工程量;3)套用消耗定额，计算人工、材料、机械台班消耗定量;4)计算并汇总人工费、材料费和施工机具使用费;5)计算其他各项费用，汇总造价;6)复核、填写封面、编制说明。

17. 应用预算单价法编制施工图预算时，在套用定额单价后，紧接的工作是( )。

A.计算工程量

B.工料分析

C.编写编制说明

D.计算造价

答案：B

【解析】本题主要考核的是实物量法编制施工图预算的程序。实物量法的程序为：1)准备资料、熟悉施工图纸;2)列项并计算工程量;3)套用消耗定额，计算人工、材料、机械台班消耗定量;4)计算并汇总人工费、材料费和施工机具使用费;5)计算其他各项费用，汇总造价;6)复核、填写封面、编制说明。

18.下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有( )。

A.工器具及生产家具购置费计算表

B.总预算表

C.设备及安装工程取费表

D.综合预算表

答案：C

【解析】本题主要考核的是单位设备及安装工程预算书的构成。单位设备及安装工程预算书则主要由设备及安装工程预算表和设备及安装工程取费表构成。

19.下列费用项目中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是( )。

A.构筑物建筑工程费

B.工业管道安装工程费

C.炉窑购置费

D.弱电工程安装工程费

答案：C

【解析】本题主要考核的是单位工程施工图预算的构成。单位工程预算包括单位建筑工程预算和单位设备及安装工程预算。单位建筑工程预算是建筑工程各专业单位工程施工图预算的总称，按其工程性质分为一般土建工程预算，给排水工程预算，采暖通风工程预算，煤气工程预算，电气照明工程预算，弱电工程预算，特殊构筑物如烟窗、水塔等工程预算以及工业管道工程预算等。安装工程预算是安装工程各专业单位工程预算的总称，安装工程预算按其工程性质分为机械设备安装工程预算、电气设备安装工程预算、工业管道工程预算和热力设备安装工程预算等。C选项不含在位工程施工图预算中。