2017造价工程师《造价管理》每日一练(4.5)

1 下列施工日期中，作为建设项目新开工时间的是(　　)。

A.工程地质勘查开始施工的日期

B.平整场地开始施工的日期

C.不需开槽的工程，正式开始打桩的日期

D.施工临时道路开始施工的日期

参考答案：C

参考解析：

【解析】作为建设项目新开工时间的是：

(1)设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期。

(2)不需开槽的工程，正式开始打桩的日期。

2 当重要商品和服务价格显著上涨，国家可以对部分价格采取干预措施，干预措施不包括(　　)。

A.规定限价

B.调价备案制度

C.提价申报制度

D.听证制度

参考答案：D

参考解析：

【解析】当重要商品和服务价格显著上涨或者有可能显著上涨，国家可以对部分价格采取干预措施。干预措施包括：限定差价率或利润率、规定限价、提价申报制度、调价备案制度等。

3 下列有关内部收益率的说法中，不正确的是(　)。

A.内部收益率是项目到计算期末正好将未收回的资金全部收回来的折现率

B.对于常规投资项目，内部收益率就是项目净现值为零时的收益率

C.内部收益率法与净现值法对于独立方案的评价结论是一致的

D.内部收益率法与净现值法均能反映投资过程的收益程度

参考答案：D

【解析】经济效果评价指标体系，应注意的是：

(1)内部收益率法能反映投资过程的收益程度，但是，净现值法不能反映投资过程的收益程度。

(2)内部收益率法与净现值法对于独立方案的评价结论是一致的。

4 根据我国《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业资质有效期为(　)年。

A.1

B.2

C.3

D.5

参考答案：C

参考解析：

【解析】工程造价咨询企业资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，应当在资质有效期届满30日前向资质许可机关提出资质延续申请。

5 有关建设项目总投资和工程造价的说法，正确的是(　　)。

A.建筑安装工程造价是投资者和承包商双方共同认可的价格

B.建设项目总投资是指项目总投资中的固定资产投资总额

C.建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额和流动资产投资

D.建设项目的固定资产投资就是建设项目的工程造价，二者在量上是等同的

参考答案：D

参考解析：

【解析】应注意的是：

(1)建筑安装工程实际造价是投资者和承包商双方共同认可的价格。

(2)建设项目总投资应区分生产性建设项目、非生产性建设项目，非生产性建设项目总投资仅包括固定资产投资总额。

(3)建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。

6 某工作的总时差为5天，自由时差为3天，由于业主的原因，使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了9天，则承包商可索赔工期最多是(　)。

A.2天

B.3天

C.4天

D.5天

参考答案：C

参考解析：

【解析】LF-EF=TF=5，实际完工时间延迟了9天即：EF=-9，则：

LF=EF+3=-9+5=-4，表示承包商可索赔工期最多4天。

7 在投资方案的经济效果评价中，最常见的方案类型是(　　)。

A.互补型方案和互斥型方案

B.独立型方案和互补型方案

C.独立型方案和互斥型方案

D.互斥型方案和混合相关型方案

参考答案：C

参考解析：

【解析】在投资方案的经济效果评价中，最常见的方案类型是独立型方案和互斥型方案。

8 建设工程的建设全过程造价控制的重点阶段是(　)。

A.前期决策阶段

B.前期决策阶段和设计阶段

C.设计阶段

D.招标投标阶段和施工阶段

参考答案：C

【解析】工程造价管理的基本内容，应注意的是：

(1)建设工程的建设全过程造价控制的重点阶段是设计阶段。

(2)建设工程造价控制的关键是前期决策阶段和设计阶段。

9 反映投资方案清偿能力的指标是(　)。

A.借款偿还期和内部收益率

B.偿债备付率和投资回收期

C.利息备付率和净现值

D.利息备付率和内部收益率

参考答案：B

【解析】反映投资方案清偿能力的指标有：借款偿还期;偿债备付率;利息备付率;投资回收期。应注意的是，反映投资方案偿债能力的指标是：借款偿还期;偿债备付率;利息备付率。

10 下列方法中，不能用于分析与评价工程项目风险的是(　)。

A.专家调查法

B.计划评审技术法

C.蒙特卡洛模拟法

D.敏感性分析法

参考答案：A

【解析】用于分析与评价工程项目风险的方法包括：调查打分法(也称为综合评估法或主观评分法)，计划评审技术法，蒙特卡洛模拟法，敏感性分析法等。

11根据营业税改征增值税试点方案，提供有形动产租赁服务，其税率为(　　)。

A.17%

B.11%

C.6%

D.5%

参考答案：A

【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

12 在现金流量表中，通常以经营成本代替总成本费用列为现金流出。其目的主要是为了(　　)。

A.减少现金流出

B.避免计算重复

C.增加现金流出

D.避免计算遗漏

参考答案：B

【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

13 保险人应承担赔偿责任的是(　　)。

A.设计错误引起的损失和费用

B.被保险人及其代表的故意行为或重大过失引起的损失、费用

C.施工机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失

D.因地震、火灾等不可抗力或不可预料的突发事件造成的物质损失

参考答案：D

【解析】保险人(即保险公司)应承担赔偿责任的范围是：在保险期限内，若保险单列明的被保险财产在列明的工地范围内.因发生除外责任之外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损失。

此外，除外责任包括：设计错误引起的损失和费用：施工机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失;因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失。总除外责任包括：被保险人及其代表的故意行为或重大过失引起的任何损失：核裂变、核武器及放射性污染引起的任何损失、费用等。

14经有关部门批准，可作为拟建工程项目策划决策的控制造价的是(　　)。

A.初步投资估算

B.工程概算

C.投资估算

D.施工图预算

参考答案：C

【解析】区分投资估算、工程概算的作用。

15 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，建设单位将施工图报建设行政主管部门审查时，审查的内容不包括(　)。

A.公众安全

B.公众利益

C.工程建设强制性标准

D.城市规划

参考答案：D

16 下列有关工作的总时差和自由时差的说法中，不正确的是(　　)。

A.当某工作的总时差为零时，其自由时差必然为零

B.当利用某项工作的总时差时，则有可能使该工作后续工作的总时差减小

C.在网络计划中.自由时差最小的工作为关键工作

D.在网络计划中以终点节点为完成节点的工作.其自由时差与总时差相等

参考答案：C

参考解析：

【解析】在网络计划中，自由时差最小的工作不一定是关键工作，但是总时差最小的工作一定是关键工作。

17 一般情况下，当动态投资回收期小于投资项目的计算期时，项目的内部收益率(IRR)、净现值(NPV)和基准收益率(ic)之间有(　　)。

A.IRR>ic;NPV<0

B.IRR

C.IRR>ic;NPV>0

D.IRR0

参考答案：C

【解析】一般情况下，当动态投资回收期小于投资项目的计算期时，项目的内部收益率(IRR)、净现值(NPV)和基准收益率(ic)之间有：IRR>ic;NPV>0。

18 费用偏差分析时，进度绩效指数(SPI)是(　　)。

参考答案：B

参考解析：

19 地方教育附加征收标准为单位和个人实际缴纳的增值税、营业税和消费税税额的(　　)。

A.2%

B.3%

C.5%

D.7%

参考答案：A

【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

20 下列指标中，属于承包企业的企业层面项目成本考核指标的是(　　)。

A.施工计划成本实际降低额

B.施工责任目标成本实际降低率

C.目标总成本降低额

D.项目施工成本降低率

参考答案：D

参考解析：

【解析】工程项目成本管理方法，应注意的是：

(1)属于承包企业的企业层面项目成本考核指标的是：项目施工成本降低额(或降低率)、项目设计成本降低额(或降低率)。

(2)属于承包企业的项目经理部层面项目成本考核指标的是：目标总成本降低额(或降低率)、施工责任目标成本实际降低额(或降低率)、施工计划成本实际降低额(或降低率)。