2017造价工程师《工程计价》每日一练(6.12)

1 承包商在若干不同的国家采购设备，采用多种货币付款，这样即使汇率发生大幅度波动，也不致出现全面损失。这种风险控制措施称为(　　)。

A.风险回避

B.风险分离

C.风险分散

D.风险转移

参考答案：B

参考解析：

承包商在若干不同的国家采购设备，采用多种货币付款，这样即使汇率发生大幅度波动.也不致出现全面损失。这种风险控制措施称为风险分离。

2 关于资本金制度的下述表述，(　　)是不正确的。

A.资本金是企业在工商行政管理部门登记的注册资金

B.资本金对项目的法人而言属非负债金

C.企业对筹集的资本金依法享有经营权

D.投资者对资本金拥有所有权，投资者可以随时抽走投入的资本金

参考答案：D

参考解析：

资本金可以转让，但不得抽走。

3 下列各项费用中不属于基本预备费内容的是(　　)。

A.设计变更增加的费用

B.预防自然灾害所采取的措施费

C.为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用

D.建设期内利率调整增加的费用

参考答案：D

参考解析：

基本预备费是指针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。涨价预备费的主要内容包括人工、设备、材料、施工机械的价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。

4 详细程度应能满足确定设计方案中重大技术问题和有关试验、设备选制等方面的要求，这是对于(　　)阶段的深度要求。

A.初步设计

B.总体设计

C.施工图设计

D.技术设计

参考答案：D

参考解析：

技术设计是初步设计的具体化，也是各种技术问题的定案阶段。技术设计所应研究和决定的问题，与初步设计大致相同，但需要根据更详细的勘察资料和技术经济计算加以补充修正。技术设计的详细程度应能满足确定设计方案中重大技术问题和有关试验、设备选制等方面的要求。

5 在项目组织的形式中，如果每个成员都接受项目经理和职能部门的双重领导，这种组织形式称为(　　)。

A.直线制组织

B.部门控制组织

C.矩阵式组织

D.事业部制组织

参考答案：C

参考解析：

在项目组织的形式中，如果每个成员都接受项目经理和职能部门的双重领导，这种组织形式称为矩阵式组织。

6 对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述中正确的是(　　)。

A.零星工作费的计价由招标人提供数量和单价

B.零星工作费的计价应南招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，由承包商报综合单价

C.零星工作费是指为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用

D.零星工作费是招标人预留的部分，根据施工中的实际情况支付

参考答案：B

参考解析：

零星工作费是指完成招标人提出的，不能以实物量计量的零星工作项目所需的费用。应该掌握的是，在工程量清单计价过程中，除其他项目清单中的预留金是由招标人提供金额外，其余部分都由投标人进行报价。答案C是总承包服务费的定义，答案D是预留金的定义。

7 在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是(　　)。

A.横道图法

B.表格法

C.曲线法

D.时标网络图法

参考答案：B

参考解析：

在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。

8 在寿命期不同的互斥方案选择时，应采用(　　)方法。

A.差额内部收益率法

B.独立项目排他法

C.净年值法

D.效率指标排序法

参考答案：C

参考解析：

有关投资方案经济效益评价方法，对于寿命期不同的互斥方案，可以通过分别计算各备选方案净现金流量的等额年值(AW)进行比较，以AW≥0且AW最大者为最优方案。故C为正确答案。

9 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期限为(　　)。

A.5年

B.2年

C.为设计文件规定的该工程的合理使用年限

D.1年

参考答案：C

参考解析：

具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。按照国务院《建设工程质量管理条例》第四十条规定：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。(3)供热与供冷系统为2个采暖期和供冷期。(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。(5)其他项目的保修期限由承发包双方在合同中规定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日算起。

10 下列各项内容中属于招标文件中投标人须知的是(　　)。

A.合同条款及格式

B.招标控制价

C.中标通知书的发出时间

D.图纸

参考答案：C

参考解析：

一般来说，有关招标程序中的各种时间规定都属于投标人须知的内容。

11 在价值工程活动中，价值指数VI的计算结果不同，采取的改进策略也不同。下列改进策略中正确的是(　　)。

A.VI<1时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是提高功能水平

B.VI>1时.应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是降低功能水平

C.VI>1时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是增加成本

D.VI>1时，是否将评价对象列为改进对象，应作进一步解析后再确定

参考答案：D

参考解析：

A不正确。VI<1时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低成本。因为此时评价对象的成本比重大于其功能比重，表明相对于系统内的其他对象而言，目前所占的成本偏高，从而会导致该对象的功能过剩。

VI>1时，此时评价对象的成本比重小于其功能比重。出现这种结果的原因可能有三种：

第一，由于现实成本偏低，不能满足评价对象实现其应具有的功能要求，致使对象功能偏低，这种情况应列为改进对象，改善方向是增加成本;第二，对象目前具有的功能已经超过了其应该具有的水平，也即存在功能过剩，这种情况也应列为改进对象，改善方向是降低功能水平;第三，对象在技术、经济等方面具有某些特征，在客观上存在着功能很重要而需要消耗的成本却很少的情况，这种情况一般不应列为改进对象。因此，B、C均不正确，正确答案为D。

12 确定项目生产规模的前提是(　　)。

A.项目产品的市场需求状况

B.原材料市场、资金市场、劳动力市场

C.市场价格分析

D.市场风险分析

参考答案：A

参考解析：

市场因素是项目规模确定中需考虑的首要因素。其中项目产品的市场需求状况是确定项目生产规模的前提。通过市场分析与预测，确定市场需求量、了解竞争对手情况.最终确定项目建成时的最佳生产规模，使所建项目在未来能够保持合理的盈利水平和持续发展的能力。

13 撤销要约的通知，应当在(　　)到达受要约人。

A.要约到达之前

B.与要约同时

C.受要约人发出承诺通知之前

D.受要约人发出承诺之后

参考答案：C

参考解析：

撤销要约的通知，应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。

14 施工企业既搞建筑安装，又搞建筑材料销售，其应纳税种为(　　)。

A.营业税和资源税

B.增值税和资源税

C.营业税和增值税

D.营业税和消费税

参考答案：C

参考解析：

施工企业从事多种经营，即在从事营业税应税项目的同时从事增值税应税项目，如施工企业既搞建筑安装.从事应纳营业税的建筑业，又搞建筑材料销售，从事应纳增值税的货物销售等，这就需要对企业不同的经营行为分剐核算、分别申报、分别缴纳营业税和增值税。若企业不分别核算或不能准确核算的，则一并征收增值税，不征营业税。

15 按国家有关规定，核定新增同定资产价值时，勘察设计费用的分摊是按(　　)。

A.建筑工程、安装工程、安装设备价值和土地征用费之和分摊

B.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额分摊

C.建筑工程和安装工程造价分摊

D.建筑工程造价分摊

参考答案：D

参考解析：

一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例分摊，而土地征用费、勘察设计费等费用则按建筑工程造价分摊。

16 以下对朗格系数法的捕述中，正确的说法是(　　)。

A.该方法以与生产能力直接相关的工艺设备投资为基数

B.该方法在国内不常见

C.该方法是比例估算法的一种

D.朗格系数法的计算结果相对精确度比较高

参考答案：B

参考解析：

这种方法是以设备费购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。这种方法在国内不常见，是世界银行项目投资估算常采用的方法。

17 某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主要施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日.窝工工费10元/1日。合同履行中，冈场外停电全场停工2d，造成人员窝工20个工日;因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5d时间，机械5台班，人工20个工日;材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为(　　)元。

A.10600

B.10200

C.11600

D.12200

参考答案：B

参考解析：

窝工时台班单价按折旧费计算，则直接费补偿额=2×100+20×10+5×800+20×40+5000=10200(万元)。

18 下列各种情况中，应将工程划分为各独立标段进行分别招标的是(　　)。

A.招标项目的几部分内容专业要求接近

B.建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合多

C.各个独立承包商之间的协调管理十分困难

D.一个项目的各部分内容相互之间干扰不大，方便招标人进行统一管理

参考答案：D

参考解析：

有时一个项目的各部分内容相互之间干扰不大，方便招标人进行统一管理，这时就可以考虑对各部分内容分别进行招标。反之，如果各个独立的承包商之间的协调管理是十分困难的，则应当考虑将整个项目发包给一个承包商，由该承包商进行分包后统一进行协调管理。

19 下列项目中属于关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目，必需招标的是(　　)。

A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目

B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目

C.商品住宅

D.生态环境保护项

参考答案：C

参考解析：

商品住宅无论由谁开发，因其面向社会公众发售，因此应属于公用事业项目。

20 进行有效的权衡解析是寿命周期成本评价的重要特点，某企业在进行生产设备系统维持费中的各项费用之间的权衡解析时，为了提高费用效率可采取的措施是(　　)。

A.进行节省劳力的设计，减少操作人员的费用

B.培训操作人员，减少维修人员的劳务费

C.装入预知维修系统，减少备件购置量

D.进行节能设计，减少运行所需动力费用

参考答案：B

参考解析：

A、D为在进行生产设备系统设置费与维持费的权衡解析时，为了提高费用效率而采取的措施，因此不正确。C为在进行生产设备系统设置费中的各项费用之间的权衡解析时，为了提高费用效率而采取的措施，因此也不正确，所以正确答案为B。