一级建造师《水利水电》每日一练（9.25）

21.制定临时时性水工建筑物的级别列应考虑的因素主更有（ ）。

A.临时建筑物的结构形式

B.保护对象的重要性

C.临时建筑物的规模

D.使用年限

E.失事后果

【答案】BCDE

【解析】水利水电工程施工期使用的临时性挡水和泄水建筑物的级别，应根据保护对象的重要性、失事造成的后果、使用年限和临时建筑物的规模。参见教材P19。

22.下列用于水利工程施工的水泥,须按规定经过复试并按复试结果使用的有（ ）。

A.进口水泥

B.存储2个月的普通水泥

C.存储2个月的快硬水泥

D.对质量有怀疑的水泥

E.用于承重结构工程且无出厂证明的水泥

【答案】ACDE

【解析】有下列情况之一者，应复试并按复试结果使用：用于承重结构工程的水泥，无出厂证明者；存储超过3个月（快硬水泥超过1个月）；对水泥的厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、 安定性不明或对质量有怀疑者；进口水泥。参见教材P33。

23.基坑排水技术中,初期排水应考虑的因素有（ ）。

A.施工弃水量

B.围堰渗水量

C.堰身含水量

D.基坑积水量

E.可能的降水量

【答案】BCDE

【解析】初期排水总量应按围堪闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堪及地基渗水量、堪身及基坑覆盖层中的含水量，以及可能的降水量等组成计算。参见教材P57。

24.骨料开采量确定的依据主要有（ ）。

A.骨料的运输能力

B.骨料的需要量

C.混凝土浇筑强度

D.开挖料的可利用量

E.骨料的拌合能力

【答案】BD

【解析】骨料开采量根据混凝土中各种粒径料的需要量和开挖料的可利用量来确定。参见教材P94。[page]

27.根据《水利工程建设项目管理暂行规定》(水建[199528号),水利工程项目建设实行（ ）

等制度。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.建设监理制

D.代建制

E.PPP制

【答案】ABC

【解析】水利工程项目建设实行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，简称“三项”制度。参见教材P158。

28.根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号)，下列检查中，不属于“三检查制度”规定检查内容的有（ ）。

A.班组初检

B.监理员抽检

C.作业队复检

D.监理单位终检

E.项目部终检

【答案】BD

【解析】施工单位应按“三级检查制度”（班组初检、作业队复检、项目部终检）的原则进行自检。参见教材P262。

29.根据《关于全面推行河长制的意见》,各级河长的职责主要有（ ）。

A.水资源保护

B.牵头整治围垦湖泊

C.编制防洪规划

D.水环境治理

E.水污染防治

【答案】ABDE

【解析】各级河长负责组织领导相应河湖的管理和保护工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等，牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治，协调解决重大问题；对跨行政区域的河湖明晰管理责任，协调上下游、左右岸实行联防联控；对相关部门和下一级河长履职情况进行督导，对目标任务完成情况进行考核，强化激励问责。参见教材P403。

30.根据《关于清理规范工程建设领域保障金的通知》(国办发[2016]49号),建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金有（ ）。

A.投标保证金

B.履约保证金

C.工程质量保证金

D.信用保证金

E.农民工工资保证金

【答案】ABCE

【解析】发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保［根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49号），投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，推行银行保函制度，建筑业企业可以银行保函方式缴纳］退还给承包人。参见教材P203。