造价工程师《造价管理》每日一练（9.25）

【例1】采用分组计算审查法审查施工图预算的特点是(　　)。

A.可加快审查进度，但审查精度较差

B.审查质量高，但审查时间较长

C.应用范围广，但审查工作量大

D.审查效果好，但应用范围有局限性

【答案】A

【解析】本题考查的是概预算文件的审查。分组计算审查法。是指将相邻且有一定内在联系的项目编为一组，审查某个分量，并利用不同量之间的相互关系判断其他几个分项工程量的准确性。其优点是可加快工程量审查的速度;缺点是审查的精度较差。

【例2】审查施工图预算，应首先从审查(　　)开始。

A.定额使用

B.工程量

C.设备材料价格

D.人工、机械使用价格

【答案】B

【解析】本题考查的是概预算文件的审查。重点应审查：工程量的计算;定额的使用;设备材料及人工、机械价格的确定;相关费用的选取和确定。对施工图预算的审查，应首先从审查工程量开始。