造价工程师《工程计价》每日一练（10.26）

37.根据《标准施工招标文件》(2007年版)，进行了资格预审的施工招标文件应包括( )

A.招标公告

B.投标资格条件

C.投标邀请书

D.评标委员会名单

【答案】C

【解析】当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书。参见教材P175。

38.为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是

A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算

B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤

C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险

D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响

【答案】A

【解析】施工总方案只需对重大问题和关键工艺作原则性的规定，不需考虑施工步骤。施工进度计划要满足合同对工期的要求，在不增加资源的前提下尽量提前。计算人、材、机资源需要量。人工工日数量根据估算的工程量、选用的定额、拟定的施工总方案、施工方法及要求的工期来确定，并考虑节假日、气候等的影响。参见教材P177。

39.关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是( )。

A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其內容会有直接影响

B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项

C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金

D.计日工的暂定数量可以由投标人填写

【答案】B

【解析】工程建设标准的高低、工程的复杂程度、工程的工期长短、工程的组成

容、发包人对工程管理要求等都直接影响到其具体内容。以"项"为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。计日工的暂定数量由招标人填写。

40.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是( )

A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制

B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的用

C.应由招标工程量清单编制单位负责编制

D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价

【答案】C

【解析】招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟订的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的最高投标限价。为使招标控制价与投标报价所包含的内容一致，综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围(幅度)产生的风险费用。参见教材P182~186。[page]

47.我国某世界银行货款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国內投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国內甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评价标为( )万美元

A.5000

B.4625

C.4600

D.4575

【答案】D

【解析】5000×(1-7.5%)-2×25=4575(万美元)。

48.关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列做法中正确的是( )。

A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正

B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力

C.投标入应接受修正价格，否则将没收其投标保证仝

D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

【答案】A

【解析】投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经技标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标被否决。1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价

金额小数点有明显错误的除外。此外，如对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。参见教材P205~206。

49.工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是( )。

A.交钥匙总承包

B.EPC总承包

C.设计—一施工总承包

D.工程项目管理总承包

【答案】B

【解析】EPC总承包即工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。参见教材P212。

50.工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本:其成本费用应由( )等组成。

A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费

B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润

C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用

D.公司本部美用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用

【答案】C

【解析】工程总承包项目的成本费用由施工费用，直接设备材料费用，分包合同费用，公司本部费用，调试、开车服务费用和其他费用组成，也可以将工程总承包费用按阶段分解成勘察设计费用、采购费用和施工费用三部分。参见教材P216。