造价师《工程计价》每日一练(11.28)

第 1 题 下列费用中，不属于工程造价构成的是( )。

A.用于支付项目所需土地而发生的费用

B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用

C.用于购买安装施工机械所支付的费用

D.用于委托工程勘察设计所支付的费用

正确答案：C,

第 2 题 某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为 3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是( )万元。

A.11. 34 B. 11. 33

C. 11.30 . D. 10.00

正确答案：A,

第 3 题

下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是( )。

A.该项费用属于设备费

B.该项费用属于工程建设其他费用

C.该项费用是为了保证项百生产运营期的需要而支付的相关购置费用

D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基數乘以一定费率计算

正确答案：D,

第 4 题

4.某施工企业在某工地现场需褡建可周转使用的临时建筑物400m2，若该建筑物每 平方米造价为180元，可周转使用3年，年利用率为85%，不计其一次性拆除费用。现 假定施工项目合同工斯为280天(一年按365天计算)，则该建筑物应计的周转使用的临建 费为(_ )元。

A. 15649 B.18411

C.'20400 D.21660

正确答案：D,

第 5 题 5.在测定规费费率的资料中，不包括( )。

A.每万元发承包价格中人工费含量

B.全年建筑安装产值

C.人工费占直接费的比例

D.每万元发承包价计算基数

正确答案：B,

第 6 题

某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元，其中 包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款 100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳 的营业税为( )万元。

A. 31.5

B. 30. 69

C. 27

D. 28. 98

正确答案：C,

第 7 题 按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是( )。

A.工人招聘解雇费

B.施工用水、用电费

C.临时设施费

D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用

正确答案：A,

第 8 题 下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是()。

A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用

B.为项目提供设计参数所进行的试验费

C.为项目验证设计参数所进行的试验费

D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用

正确答案：A,

第 9 题 某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元，项 目建设前期年限为半年，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费费 率为5%，年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费为( ) 万元<;

A. 300. 0 B. 310. 0

C. 315.0 D. 325.5

正确答案：D,

第 10 题

某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、 1000万元、800万元，贷款年利率为8%，期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为 ( )万元

A. 368.26

B. 192.0

C. 201. 86

D. 205.06

正确答案：D,