造价工程师《工程计价》每日一练(12.5)

第 1 题

当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确、能结合图纸计算工程量时，编制 单位工程概算宜采用( )。

A.扩大单价法

B.概箅指标法

C.类似工程预算法

D.综合单价法

正确答案：A,

第 2 题

某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期利息为(　　)万元。

A.400.0

B.580.0

C.609.5

D.780.0

正确答案：C,

第 3 题

相对而言。机械价格信息中对于工程计价更为重要的是(　　)。

A.设备市场价格信息

B.设备租赁市场价格信息

C.设备回购市场价格信息

D.设备出售市场价格信息

正确答案：B,

第 4 题

根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是 ( )。

A.发包人原因导致的工程缺陷和损失

B.发包人要求向承包人提前交付工程设备

C.施工过程发现文物

D.政策变化引起的价格调整

正确答案：C,

第 5 题

某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项 合同估算价在( )万元人民币以上。

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

正确答案：B,

第 6 题

采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价格，包装费的计取基数不包括该设备的(　　)。

A.材料费

B.加工费

C.外购配套件费

D.设计费

正确答案：D,

第 7 题

对工程量大、结构复杂的工程施工图预算，要求审查时间短、效果好的审查方法 是( )。

A.重点抽查法

B.分组计算审查法

C.对比审查法

D.分解对比审查法

正确答案：A,

第 8 题

对于一些牵涉面较广的大型工业建设项目，设计者根据搜集的设计资料，对工程主要内容(包括功能和形式)有一个大概的布局设想，然后考虑工程与周围环境之间的关系。这一阶段的工作属于(　　)。

A.方案设计

B.总体设计

C.初步设计

D.技术设计

正确答案：B,

第 9 题

用来反映大、中型建设项目全部资金来源和资金占用情况的竣工决算报表是(　　)。

A.建设项目竣工财务决算审批表

B.建设项目概况表

C.建设项目竣工财务决算表

D.建设项目交付使用资产总表

正确答案：C,

第 10 题

从工程造价信息的反映面来划分，可将工程造价信息划分为()。

A.宏观信息和微观信息 B.文件式信息和非文件式信息

C.固定信息和流动信息 D.系统化信息和非系统化信息

正确答案：A,