一级建造师《工程法规》每日一练(12.20)

1.下列不符合工程发包、分包管理相关规定的情形有( )。

A:施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工

B:经招标人同意，施工总承包企业将非主体工程分包给具有相应专业承包资质的其他建筑业企业

C:施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包

D:分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包

2.某建设工程总承包单位在征得建设单位同意之后将部分非主体工程分包给一家具有相应资质条件的施工单位，下列关于该分包行为说法正确的是( )。

A:该行为无效

B:该总承包单位就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C:建设单位必须与分包施工单位重新签订分包合同

D:建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证

3.下列不属于违法分包的是( )。

A:分包单位将其承包的建设工程再分包的

B:总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C:总承包单位将部分劳务分包给具有相应资质的劳务分包单位

D:劳务分包单位承接了专业承包单位分包的工程劳务

E:施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

1.正确答案：A

参考解析：中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业;将全部工程肢解分包属于变相转包。

2.正确答案：B

参考解析：总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

3.正确答案：C,D

参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。