二级建造师《施工管理》每日一练(12.20)

1.【单选】建设工程施工风险管理的工作程序中，风险响应的下一步工作是( )。

A.风险评估

B.风险控制

C.风险识别

D.风险预测

2.【单选】施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和( )。

A.风险转移

B.风险跟踪

C.风险排序

D.风险控制

3.【单选】在施工风险管理过程中，属于风险识别工作的是( )

A.分析风险发生概率

B.制定风险管理目标

C.确定风险因素

D.预测风险成本

1.【答案】B

【解析】本题考查施工风险管理的工作任务及工作流程。施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。

2.【答案】D

【解析】施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。

3.【答案】C

【解析】风险识别的任务包括：1.收集与施工风险有关的信息;2.确定风险因素;3.编制施工风险识别报告。