造价工程师《工程计价》每日一练(1.23)

1.【单选】国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是( )。

A.直接建设成本

B.建设成本上升费

C.不可预见准备金

D.未明确项目准备金

2.【多选】下列项目中属于工程费用的是( )。

A.设备及工器具购置费

B.建设期利息

C.建筑安装工程费

D.基本预备费

E.固定资产投资方向调节税

3.【单选】按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是( )。

A.土地征购费

B.场外设施费

C.生产前费用

D.未明确项目准备金

1.【答案】B

【解析】通常，估算中使用的构成工资率、材料和设备价格基础的截止日期就是“估算日期”。必须对该日期或已知成本基础进行调整，建设成本上升费的目的就是补偿直至工程结束时的未知价格增长。

2.【答案】AC

【解析】工程费用是指建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资，可以分为建筑安装工程费和设备及工器具购置费。

3.【答案】C

【解析】项目间接建设成本包括项目管理费、开工试车费、业主的行政性费用、生产前费用、运费和保险费、税金。