一级建造师《项目管理》每日一练(2.27)

1.根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部(分项)工程施工方案的批准人是( )。

A.项目技术负责人

B.施工单位技术负责人

C.项目负责人

D.总监理工程师

2.根据《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)，施工组织设计应由( )主持编制。

A.施工单位技术负责人

B.项目负责人

C.项目技术负责人

D.总承包单位技术负责人

3.项目施工过程中，对施工组织设计进行修改或补充的情形有( )。

A.设计单位应业主要求对楼梯部分进行局部修改

B.某桥梁工程由于新规范的实施而需要重新调整施工工艺

C.由于自然灾害导致施工资源的配置有重大变更

D.施工单位发现设计图纸存在重大错误需要修改工程设计

1.【答案】B

【解析】重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。

2.【答案】B

【解析】施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。

3.【答案】BCD

【解析】项目施工过程中，发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充。

1)工程设计有重大修改

2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止

3)主要施工方法有重大调整

4)主要施工资源配置有重大调整

5)施工环境有重大改变。

E.某钢结构工程施工期间，钢材价格上涨