造价工程师《工程计价》每日一练（3.22）

1 承包商在若干不同的国家采购设备，采用多种货币付款，这样即使汇率发生大幅度波动，也不致出现全面损失。这种风险控制措施称为(　　)。

A.风险回避

B.风险分离

C.风险分散

D.风险转移

参考答案：B

参考解析：

承包商在若干不同的国家采购设备，采用多种货币付款，这样即使汇率发生大幅度波动.也不致出现全面损失。这种风险控制措施称为风险分离。

2 关于资本金制度的下述表述，(　　)是不正确的。

A.资本金是企业在工商行政管理部门登记的注册资金

B.资本金对项目的法人而言属非负债金

C.企业对筹集的资本金依法享有经营权

D.投资者对资本金拥有所有权，投资者可以随时抽走投入的资本金

参考答案：D

参考解析：

资本金可以转让，但不得抽走。

3 下列各项费用中不属于基本预备费内容的是(　　)。

A.设计变更增加的费用

B.预防自然灾害所采取的措施费

C.为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用

D.建设期内利率调整增加的费用

参考答案：D

参考解析：

基本预备费是指针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。涨价预备费的主要内容包括人工、设备、材料、施工机械的价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。

4 详细程度应能满足确定设计方案中重大技术问题和有关试验、设备选制等方面的要求，这是对于(　　)阶段的深度要求。

A.初步设计

B.总体设计

C.施工图设计

D.技术设计

参考答案：D

参考解析：

技术设计是初步设计的具体化，也是各种技术问题的定案阶段。技术设计所应研究和决定的问题，与初步设计大致相同，但需要根据更详细的勘察资料和技术经济计算加以补充修正。技术设计的详细程度应能满足确定设计方案中重大技术问题和有关试验、设备选制等方面的要求。

5 在项目组织的形式中，如果每个成员都接受项目经理和职能部门的双重领导，这种组织形式称为(　　)。

A.直线制组织

B.部门控制组织

C.矩阵式组织

D.事业部制组织

参考答案：C

参考解析：

在项目组织的形式中，如果每个成员都接受项目经理和职能部门的双重领导，这种组织形式称为矩阵式组织。