造价工程师《工程计价》每日一练（4.9）

1.【单选】以下各项中属于招标工程量清单编制依据的是( )。

A.招标文件答疑

B.建设工程设计文件及相关资料

C.工程造价管理机构发布的工程造价信息

D.市场价格信息

2.【单选】在编制分部分项工程量清单时，下列表述中正确的是( )。

A.分部分项工程量清单的项目名称应按专业工程计量规范附录单位项目名称确定

B.若采用标准图集或施工图纸能够满足项目特征描述要求的，项目特征描述仍需要用文字详细描述

C.同一招标工程的项目编码不得有重码

D.当附录中有两个或两个以上计量单位的，应按照计量规范的规定选择其中一个

3.【多选】拟定常规施工组织设计时，合理确定施工顺序应考虑的因素包括( )。

A.各分部分项工程之间的关系

B.施工方法和施工机械的要求

C.施工顺序对投资的影响

D.当地的气候条件和水文要求

E.施工顺序对工期的影响

1.【答案】B

【解析】(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013以及各专业工程计量规范等。(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法。(3)建设工程设计文件及相关资料。(4)与建设工程有关的标准、规范、技术资料。(5)拟定的招标文件。(6)施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。(7)其他相关资料。

2.【答案】C

【解析】A选项，分部分项工程量清单的项目名称应按专业工程计量规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。

B选项，若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用详见××图集或××图号的方式。对不能满足项目特征描述要求的部分，仍应用文字描述。

D选项，当附录中有两个或两个以上计量单位的，应结合拟建工程项目的实际选择其中一个确定。

3.【答案】ABDE

【解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。合理确定施工顺序需要考虑以下几点：各分部分项工程之间的关系;施工方法和施工机械的要求;当地的气候条件和水文要求;施工顺序对工期的影响。