造价工程师《工程计价》每日一练（4.17 ）

1.【单选】下列关于投标文件的澄清、说明或补正，表述正确的是( )。

A.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题

B.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正

C.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按有关原则进行修正，无需经过投标人确认

D.澄清、说明或补正的内容包括投标文件中不响应招标文件的实质性要求和条件

2.【单选】当采用综合评估法进行工程总承包评标时，初步评审标准通常不包括( )。

A.形式评审标准

B.技术评审标准

C.资格评审标准

D.响应性评审标准

3.【单选】以下各项内容属于施工组织设计和项目管理机构评审标准的是( )。

A.已标价工程量清单应符合招标文件的有关要求

B.投标文件应实质上响应招标文件的所有条款、条件

C.环境保护体系与措施符合有关标准

D.分析报价构成的合理性

1.【答案】A

【解析】A评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。B评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。C投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。D投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当拒绝，并不允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。因此选择A选项。

2.【答案】B

【解析】当采用综合评估法进行工程总承包评标时，综合评估法下的初步评审标准包括形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三个方面。

3.【答案】C

【解析】施工组织设计和项目管理机构评审标准主要包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、技术负责人、其他主要人员、施工设备、试验、检测仪器设备等。因此C为正确选项。