造价工程师《工程计价》每日一练（4.25）

1.【单选】工程总承包投标报价的组成通常是( )。

A.成本、利润和风险费

B.成本和利润

C.施工费用和管理费

D.成本和标高金

2.单选】《标准设计施工总承包招标文件》的规定，经评审的最低投标价法的详细评审标准，应考虑的量化因素主要是( )。

A.工期提前

B.质量提高

C.付款条件

D.多标段投标

3.【多选】在工程总承包投标报价分析中，工程总承包项目的标高金包括( )。

A.管理费

B.利润

C.规费

D.风险管理费

E.其它费用

1.【答案】D

【解析】工程总承包商投标报价决策的第一步应准确估计成本，即成本分析和费率分析;第二步是标高金决策，由于这是带给总承包商的价值增值部分，因此首先要进行价值增值分析，然后对风险进行评估，选择合适的风险费率，最后用特定的方法如报价的博弈模型等对不同的报价方案进行决策，选择最适合的报价方案。

2.【答案】C

【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的约定。按照目前《标准设计施工总承包招标文件》的规定，考虑的量化因素主要有付款条件，招标人可根据需要在招标文件中增列量化因素和量化标准。

3.【答案】ABD

【解析】工程总承包项目的成本估算完成后，投标小组将对标高金进行计算和相关决策。标高金由管理费、利润和风险费组成。管理费属于总部的日常开支在该项目上的摊销，与公司本部费用有所不同，公司本部费用是与项目直接相关的管理费用和勘察设计费用开支。管理费用的划分标准没有统一的定义，根据公司实际情况由公司自行决定。