一级建造师《项目管理》每日一练（6.11）

1.【单选】根据动态控制原理，项目目标动态控制的第一步工作是( )。

A.调整项目目标

B.分解项目目标

C.制定纠偏措施

D.收集项目目标实际值

2.【单选】为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土。该纠偏措施属于( )。

A.管理措施

B.组织措施

C.经济措施

D.技术措施

3.【多选】项目目标动态控制过程中，属于事前控制内容的有( )。

A.分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

B.定期进行目标计划值和实际值的比较

C.针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施

D.发现目标偏离时采取纠偏措施

E.分析目标偏离产生的原因和影响

1.【答案】B

【解析】第一步：准备工作：经目标值分解得计划值 ;

第二步：在项目实施过程中项目目标的动态控制：

1)收集项目目标的实际值，如实际投资，实际进度等;

2)定期(如每两周或每月)进行项目目标的计划值和实际值的比较;

3)通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。

2.【答案】D

【解析】技术措施，分析由于技术(包括设计和施工的技术)的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。

3.【答案】AC

【解析】本题考查的是施工项目动态控制的方法。事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。