一级建造师《项目管理》每日一练（8.31）

1.【单选】根据《中华人民共和国招标法实施条例》(国务院令613号)，投标有效期从( )起计算。

A.提交投标文件开始之日

B.购买招标文件的截至之日

C.提交投标文件的截止之日

D.招标文件规定开标之日

2.【多选】投标人须知是招标人向投标人传递的基础信息文件，投标人应注意其中的( )。

A.投标人的责权利

B.招标工程的范围和详细内容

C.施工技术说明

D.投标文件的组成

E.重要的时间安排

3.【单选】投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是( )。

A.审核工程量清单

B.编制施工方案或施工组织设计

C.进行各项调查

D.研究招标文件

1.【答案】C

【解析】招标人所规定的投标截止日就是提交标书最后的期限。投标人在投标截止日之前所提交的投标是有效的，超过该日期之后就会被视为无效投标。

2.【答案】BDE

【解析】“投标人须知”是招标人向投标人传递基础信息的文件，包括工程概况、招标内容、招标文件的组成、投标文件的组成、报价的原则、招标投标时间安排等关键的信息。

首先，投标人需要注意招标工程的详细内容和范围，避免遗漏或多报。

其次，还要特别注意投标文件的组成，避免因提供的资料不全而被作为废标处理。

还要注意招标答疑时间、投标截止时间等重要时间安排，避免因遗忘或迟到等原因而失去竞争机会。

3.【答案】D

【解析】投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作就是认真仔细地研究招标文件，充分了解其内容和要求，以便有针对性地安排投标工作。