二级造价工程师2018《造价管理》真题每日一练（11.13）

56根据《标准施工招标文件》,施工合同文件包括下列内容:①已标价工程量清单;②技术标准和要求:③中标通知书,仅就上述三项内容而言,合同文件的优先解释顺序是()。

A.①→②→③

B.④→①→②

C.②→①→③

D.③→②→①

57根据《标准施工招标文件》,合同价格是指()。

A.合同协议书中写明的合同总金额。

B.合同协议书中写明的不含蓄股价的合同总金额

C.合同协议书中写明的不含蓄列金额的合同总金额

D.承包人完成全部承包工作后的工程估算价格。

58.下列施工成本管理方法中,能预测在建工程尚需成本数额,为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是()。

A.工期一成本同步分析法

B.价值工程法

C.挣值分析法

D.因素分析法

59.某项固定资产原值为5万元，预计使用年限为6年，净残值为2000元，采用年数总和法进行折旧时，第三年折旧额为()。

A.6857

B.8000

C.9143

D.9520

60.某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120m，实际单价8000元/m，计划工程量100m，计划单价7500元/m。则该工程在当月底的费用偏差为()。

A.超支6万元

B.节约6万元

C.超支15万元

D.节约15万元

61.工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有()

A.材料价格

B.投资估算指标

C.机械台班费

D.人工单价

E.概算定额

参考答案：ACD