二级造价工程师2018《工程计价》答案解析每日一练（11.7）

6.按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是( )。

A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工

B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算

C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费

D.包括工资、加班费和代理人费用

【答案】C

7.建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付( )。

A.安置补助费

B.土地出让金

C.青苗补偿费

D.土地管理费

【答案】B

8.关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是( )。

A.改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费

B.凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费

C.新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算

D.新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算

【答案】B

9.某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元。基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为( )万元。

A.160.02

B.227.79

C.246.01

D.326.02

【答案】C

10.关于建设期利息计算公式qj(=Pj-1+1/2Aj)×i的应用，下列说法正确的是( )。

A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑

B.Pj-1为第(j-1)年年初累计贷款本金和利息之和

C.按贷款在年中发放和支用考虑

D.按建设期内支付贷款利息考虑

【答案】A