二级造价工程师2018《工程计价》答案解析每日一练（11.7）

39.关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是( )。

A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

【答案】A

40.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是( )。

A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额

B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称

C.不同专业预留的暂列金额应分别列项

D.没有特殊要求一般不列暂列金额

【答案】C

41.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是( )。

A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价

C.招标控制价可以在招标文件，也可以在开标时公布

D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝

【答案】D

42.施工投标报价工作包括：①工程现场调查;②组建投标报价班子;③确定基础报价;④制定项目管理规划;⑤复核清单工程量，下列工作排序正确的是( )。

A.①④②③⑤

B.②③④①⑤

C.①②③④⑤

D.②①⑤④③

【答案】D

43.相较于在劳务市场招募零散的劳动力，承包人选择成建制劳务公司法人劳务分包具有( )的特点。

A.价格低，管理强度低

B.价格高，管理强度低

C.价格低，管理强度高

D.价格高，管理强度高

【答案】B

44.关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的是( )。

A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用

B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量

C.复核有助于防止由于物资少而导致的停工待料

D.复核中发现的遗漏和错误影响招标人提出

【答案】C