# 2019年一级建造师《工程经济》每日一练（2.20）

单项选择题

1、下列建设投资中，属于项目静态投资的是(　　)。

A.基本预备费

B.建设期间新增税费

C.涨价预备费

D.建设期利息

参考答案：A

【解析】本题考查建设静态投资的构成。建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额，包括涨价预备费、建设期利息等。故选A。

2、某单位建筑工程初步设计已达到一定深度，建筑结构明确，能够计算出概算工程量，则编制该单位建筑工程概算最适合的方法是(　　)。

A.类似工程预算法

B.概算预算法

C.概算定额法

D.生产能力指数法

参考答案：C

【解析】本题考查单位建筑工程概算编制方法。单位工程概算分建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。建筑工程概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法;设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。

其中，概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法。该方法要求初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时方可采用;当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可以采用概算指标法编制工程概算;类似工程预算法是利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。该方法适用于拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似且没有可用的概算指标的情况，但必须对建筑结构差异和价差进行调整。

故选C。

3、下列会计要素中，属于流动负债的是(　　)。

A.短期投资

B.预付账款

C.应付账款

D.应付债券

参考答案：C

【解析】本题考查负债的分类。负债按流动性分为流动负债和长期负债。

(1)流动负债：指在一年内或超过一年的一个营业周期内偿还的债务。如短期借款、应付款项、应付工资、应交税金等。

(2)长期负债：指在一年以上或超过一年的一个营业周期以上偿还的债务。如应付债券、长期借款、长期应付款等。故选C^

4、因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用(　　)。

A.固定总价合同

B.固定单价合同

C.可调单价合同

D.成本加酬金合同

参考答案：D

【解析】本题考查合同类型选择的相关内容。根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013中规定：实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同;建设规模小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同;紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可以采用成本加酬金合同。所谓成本加酬金合同是承包人不承担任何价格变化风险的合同。因此，适用于时间特别紧迫，来不及进行详细的计划和商谈。而因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通抢修项目是属于紧急抢险类的建设工程，则宜采用成本加酬金合同。故选D。