# 2019二级造价工程师《造价管理》每日一练（2.20）

下列关于工程项目年度计划的说明，正确的是( )。

A 工程项目年度计划的编制依据是工程项目前期工作计划和工程项目建设总进度计划

B 工程项目年度计划在开工前由项目经理主持编制

C 工程项目年度计划是在投标前由企业管理层编制

D 工程项目年度计划的表格包括年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表、年度设备平衡表

正确答案：D

答案解析：

[解析] 工程项目年度计划的编制依据是工程项目建设总进度计划和批准的设计文件。项目管理规划大纲和项目管理实施规划属于施工单位的计划体系，项目管理规划大纲由企业管理层在投标之前编制，项目管理实施规划在开工前由项目经理支持编制。工程项目年度计划的表格包括年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表、年度设备平衡表。工程项目年度计划的表格是历年常考的内容。

作为净现值的辅助评价指标，净现值率是指( )的比值。

A 项目净现值与项目全部投资额

B 项目全部投资现值与项目全部投资额

C 项目净收益与项目全部投资现值

D 项目净现值与项目全部投资现值

正确答案：D

答案解析：

净现值率是指项目净现值与项目全部投资现值的比值。

建设工程全要素造价管理是指除控制建设工程本身的建造成本外，还应同时考工程( )的控制。

A 工期成本

B 质量成本

C 运营成本

D 安全成本

E 环境成本

正确答案：A,B,D,E

答案解析：

影响建设工程造价的因素有很多。为此，控制建设工程造价不仅仅是控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环境的集成管理。