# 2019年造价工程师《土建计量》每日一练（2.22）

1.根据《国务院关F投资体制改革的决定》，特别重大的政府投资项目应实行( ) 制度。

A.网上公示

B.咨询论证

C.专家评议

D.民众听证

【答案】C。本题考核的知识点为项目投资决策审批制度。政府投资项目一般都要经过符合资质要求的咨询中介机构的评估论证，特别重大的项目还应实行专家评议制度。

2.为了提高工程项目风险识别的效率和规范性，同时也便于风险识别资料的积累，有必要建立( )。

A.初始风险清单

B.风险损益表

C.初始风险流程

D.风险后果集

【答案】A。本题考核的知识点为风险识别方法。如果对每一个项目风险的识别都从头做起，至少有以下三方面缺陷：一是耗费时间和精力多，风险识别工作的效率低;二是由于风险识别的主观性，可能导致风险识别的随意性，其结果缺乏规范性;三是风险识别成果资料不便积累，对今后的风险识别工作缺乏指导作用。因此，为了避免以上缺陷，有必要建立初始风险清单。

3.建设工程施工许可证应当由( )申请领取。

A.施工单位

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位

【答案】D。本题考核的知识点为施工许可证的办理。从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当向.亡程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

4.根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20号)，企业不使用政府资金投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，企业仅需向政府提交( )。

A.项目申请报告

B.项目可行性研究报告

C.项目开工报告

D.项目初步设计文件

【答案】A。本题考核的知识点为非政府投资项目投资决策审批制度。对于企业不使用政萧资金投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制或登记备案制。核准制即企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。

5.建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供( )。

A.投标文件

B.专项施工方案

C.施工组织设计

D.施工图设计文件

【答案】C。本题考核的知识点为工程质量监督手续的办理。建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。办理质量监督注册手续时需提供下列资料：(1)施工图设计文件审查报告和批准书;(2)中标通知书和施工、监理合同;(3)建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成;(4)施工组织设计和监理规划(监理实施细则)等。