2019一级建造师《工程经济》每日一练(6月18日)

1.【单选】在竞争激烈的建筑市场，施工单位需要根据( )造价，结合企业的投标策略，确定投标报价。

A.定额预算

B.施工图预算

C.预算单价

D.工程标底

2.【多选】对于建设单位而言，施工图预算的作用在于( )。

A.安排建设资金计划的依据

B.使用建设资金的依据

C.确定投标报价的依据

D.进行施工准备的依据

E.控制施工成本的依据

3.【单选】对施工单位而言，施工图预算是( )。

A.确定投标报价的依据

B.确定建设工程项目造价的依据

C.安排建设资金计划和使用建设资金的依据

- 工程量清单的编制依据

- 1.【答案】B

- 【解析】施工图预算是确定投标报价的依据。在竞争激烈的建筑市场，施工单位需要根据施工图预算造价，结合企业的投标策略，确定投标报价。

- 2.【答案】AB

- 【解析】施工图预算对建设单位的作用：1.施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据，是设计文件的组成部分。2.施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据。3.施工图预算是确定工程招标控制价的依据。4.施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。

- 3.【答案】A

- 【解析】施工图预算对施工单位的作用：施工图预算是确定投标报价的依据。施工图预算是施工单位进行施工准备的依据。施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。施工图预算是进行“两算”对比的依据。