2020一级建造师《项目管理》每日一练（2.24）

1.【单选】工程建设监理实施细则的内容不包括( )。

A.监理工作的流程

B.监理工作的方法和措施

C.监理大纲

D.监理工作的控制要点及目标值

2.【单选】根据《建设工程监理规范》，对中型及以上或专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经( )批准后执行。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.业主代表

3.【多选】根据《建设工程监理规范》，工程建设监理实施细则应包括的内容有( )。

A.监理的工作范围

B.专业工程的特点

C.监理工作的流程

D.监理工作的控制要点

E.监理工作的目标值

1.【答案】C

【解析】工程建设监理实施细则应包括下列内容：专业工程的特点;监理工作的流程;监理工作的控制要点及目标值;监理工作的方法和措施。C属于工程建设监理规划的依据。

2.【答案】B

【解析】工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准。

3.【答案】BCDE

【解析】工程建设监理实施细则应包括下列内容：(1)专业工程的特点;(2)监理工作的流程;(3)监理工作的控制要点及目标值;(4)监理工作的方法和措施。A属于工程建设监理规划包括的内容。